**О реализации национальных проектов в Республике Алтай**

**в 2022 году**

На территории Республики Алтай в 2022 году реализовывалось 47 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов. С финансовым обеспечением реализовывалось 33 проекта Общий объем бюджетных и внебюджетных средств составил **10 млрд. 595 млн. рублей**, в том числе **9 млрд. 557 млн. рублей** бюджетных средств и **714 млн. рублей** из внебюджетных источников.

По итогам 2022 года кассовое освоение составило 9 млрд. 373 млн. рублей (98,1%).

В рамках **национального проекта «Демография»:**

велось строительство 6 детских садов на 845 мест, из них 415 ясельных мест. По итогам 2022 г. в эксплуатацию введено 4 детских сада на 595 мест, из них 295 ясельных мест: с. Майма, с. Кош-Агач, с. Шебалино, г. Горно-Алтайск;

создано 60 дополнительных мест в частных детских садах города Горно-Алтайска;

завершено строительство спортивного комплекса в с. Усть-Кан, продолжилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Горно-Алтайске (ввод объекта в 2023 г.);

приобретено спортивно-технологическое оборудование для приведения в нормативное состояние спортивной площадки в с. Кызыл-Озек Майминского района и школы олимпийского резерва в г. Горно-Алтайске;

завершено благоустройство футбольного поля стадиона «Спартак» в г. Горно-Алтайске;

велась работа мобильных бригад, организующих доставку пожилых граждан, проживающих в сельской местности, в районные больницы, доставку лекарств, предметов первой необходимости;

в 2022 году стартовал проект службы сиделок (помощников по уходу за пожилыми людьми).

В рамкахфинансовой поддержки семей:

10 семей получили 20 подарочных наборов детского ассортимента, предоставляемых при рождении двойняшек (тройняшек);

293 семьи получили ежемесячные выплаты нуждающимся семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

2 909 семей получили ежемесячные выплаты семьям с тремя и более детьми;

214 семей получили выплаты регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и последующих детей.

В рамках **национального проекта «Здравоохранение**»:

приобретено 7 объектов недвижимости для размещения фельдшерско-акушерских пунктов,

приобретено 36 единиц автомобильного транспорта в медицинские организации, расположенные в сельской местности с численностью населения менее 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов;

приобретено 10 единиц медицинского оборудования и поставлено в районные больницы Республики Алтай;

оснащено медоборудованием отделение противоопухолевой лекарственной терапии БУЗ РА «Республиканская больница»;

проведен капитальный ремонт медицинской организации – Майминской ЦРБ;

с использованием санитарной авиации эвакуировано 177 человек, (осуществлено 144 вылета санитарной авиации).

В рамках **национального проекта «Образование»:**

в 2022 году завершено строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района и начато строительство общеобразовательной школы в с. Шебалино Шебалинского района на 275 мест (ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году);

продолжилось строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске на 725 мест;

проведено проектирование здания РКЛ в г. Горно-Алтайске (объект 2023-2025 гг.);

проведен капитальный ремонт 4 спортивных залов в Шебалинском, Усть-Канском, Чойском, Усть-Коксинском районах;

оснащены спортивным инвентарем и оборудованием спортивные клубы в 8 школах Улаганского, Чойского, Майминского, Шебалинского, Усть-Коксинского, Чемальского, Кош-Агачского районов и открытые плоскостные площадки в 4 школах (Майминский, Улаганский, Усть-Коксинский, Кош-Агачский районы);

открыто 26 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста». Дополнительно дооснащено оборудованием 89 центров, созданных ранее;

обеспечено функционирование двух коррекционных школ «Доброшкола» в г. Горно-Алтайске;

создан и функционирует Центр методологической поддержки педагогов.

В рамках государственной поддержки профессиональных образовательных организаций создано 7 мастерских:

в БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени М.З. Гнездилова» - 4 мастерские по следующим направлениям:

- искусство, дизайн и сфера услуг: «Предпринимательство», «Поварское дело»;

- обслуживание транспорта и логистика: «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

в АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий» - 3 мастерские по следующему направлению:

- сельское хозяйство: «Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

В рамках **национального проекта «Безопасные качественные дороги»:**

в 2022 году выполнены работы по реконструкции автомобильных подходов к мостам протяженностью 1,72 км на участках автодороги «Акташ-Улаган-Балыктуюль»;

проведен ремонт 11,497 км дорог Горно-Алтайской агломерации и 227,66 км дорог регионального значения.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, за 2022 год составила 75,42% (прирост по сравнению с предыдущим годом составил 10,4%).

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, за 2022 год составила 36,62% (прирост по сравнению с предыдущим годом составил 9,4%).

В рамках проекта ежегодно Министерством образования и науки Республики Алтай совместно с Управлением ГИБДД МВД по Республике Алтай проводятся массовые региональные мероприятия и акции, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках **национального проекта «Культура»:**

в 2022 году начато строительство сельского дома культуры в с. Сугаш Усть-Коксинского района;

завершены ремонтные работы 5 детских школ искусств: в с. Чоя, с. Паспаул Чойского района, с. Акташ Улаганского района, с. Турочак Турочакского района, с. Чендек Усть-Коксинского района;

капитально отремонтирован сельский дом культуры в с. Черный Ануй Усть-Канского района;

оснащена музыкальными инструментами детская школа искусств в с. Шебалино Шебалинского района;

в с. Онгудай Онгудайского района переоснащена модельная библиотека по модельному стандарту.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры, а также лучшим работникам сельских учреждений культуры.

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» на базе Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова создан виртуальный концертный зал.

В рамках **национального проекта «Жилье и городская среда»:**

в 2022 году на территории Республики Алтай было благоустроено 15 общественных территорий, среди которых:

«Пешеходно-туристическая тропа здоровья на горе Комсомольская»,

территория сквера камней в городе Горно-Алтайске,

территория на берегу р. Бия северо-западнее территория СДК с. Турочак,

благоустройство стелы с. Шебалино,

благоустройство Парка отдыха в с. Онгудай,

благоустройство площади «Юбилейная» в с. Майма;

5 детских площадок: г. Горно-Алтайске, в с. Усть-Кокса, в с. Кош-Агач;

2 спортивные площадки в селах Кырлык и Чемал;

установлена хоккейная коробка в с. Балыктуюль, благоустроен стадион в с. Сейка.

Также благоустроено 9 дворовых территорий в г. Горно-Алтайске.

В целях реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2022 году улучшены условия проживания для 154 человек Улаганского и Шебалинского районов.

В рамках **национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** за 2022 год выполнены следующие результаты:

более 8,5 тыс. самозанятых граждан применяют налог на профессиональный доход;

более 2 тыс. индивидуальных предпринимателей применяют патентную систему налогообложения

через Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства РА оказывается финансовая поддержка бизнесу - выдано микрозаймов на сумму более 2 млн. рублей,

22 социальных предприятия получили комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта;

18 сельхозпроизводителей получили государственную поддержку в виде грантов на сумму 57,6 млн. рублей;

завершено строительство первого в Республике Алтай агропромышленный парк «Амза», на базе которого создана необходимая обеспечивающая инфраструктура (подъездная дорога, электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение), построены производственные, административные и складские помещения, осуществлена закупка и установка оборудования, ведется строительство производственного блока заморозки.

В рамках **национального проекта «Цифровая экономика»:**

в 2022 году обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, расширены емкости системы хранения данных;

приобретено серверное оборудование в целях установки на него отечественного ПО, приобретены лицензии;

45 государственных служащих органов власти Республики Алтай повысили квалификацию в области цифровых компетенций.

В рамках **национального проекта «Экология»** в целях оснащения государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров закуплено 8 единиц техники.

Для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению приобретено 2 седельных тягача с полуприцепами (в Турочакский и Онгудайский районы), 3 грузовых автомобиля в Онгудайский и Усть-Канский районы, 3 модульных полуприцепа для тракторов, 60 пожарных рукавов АУ РА «Байгол лес».

Площадь лесовосстановления составила 1 767,7 га при плане 1 661,0 га, закуплено семян 3,334 т при плане 2 984,0 кг.

В рамках **национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»** в 2022 году введены в эксплуатацию 2 участка автомобильной дороги Урлу-Аспак-Каракол, участок автомобильной дороги Балыктуюль - Балыкча (перевал Кату Ярык);

Также работа будет продолжена в 2023 году на других участках указанных объектов.

Получили грантовую поддержку 17 предпринимателей туриндустрии. Гранты направлены на поддержку общественных инициатив по созданию модульных некапитальных средств размещения. По итогам года такие комплексы созданы в Майминском (в количестве трех) и Чойском (в количестве одного) районах.