СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Алтай и расходовании субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений, в 2025 году

- Основные показатели реализации Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Алтай и расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений

Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай и Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюджета Республики Алтай (далее – РАИП, Перечень соответственно), на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов утверждены распоряжением Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2024 г. № 847-р.

РАИП сформирована по 2 направлениям:

по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них;

по иным объектам капитального строительства и недвижимого имущества общественной инфраструктуры регионального значения (государственной собственности).

Перечень сформирован по объектам капитального строительства 
и объектам недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности) без объектов дорожного хозяйства.

На финансирование объектов РАИП и Перечня из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай были предусмотрены в 2025 году средства в размере 4 797,0 млн руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики Алтай – 1 726,5 млн руб., федерального бюджета – 3 062,4 млн руб. (из местного бюджета, справочно –8,1 млн руб.) из них:

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности – 
4 043,5 млн руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики Алтай – 1 303,0 млн руб., федерального бюджета – 2 740,5 млн руб.;

субсидии и иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 753,5 млн руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики Алтай – 423,5 млн руб., федерального бюджета – 321,9 млн руб. (местного бюджета, справочно – 8,1 млн руб.).

В 2025 году в РАИП были включены:

1 мероприятие (укрупненный инвестиционный проект): «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»;

23 объекта капитального строительства, по которым в 2025 году планировалось строительство, реконструкция и проектирование, в том числе 7 объектов дорожного хозяйства (1 мост и 6 участков автодорог),
1 многоквартирный жилой дом для социальной поддержки детей-сирот, 
5 объектов в сфере образования (2 школы и 3 детских сада), 4 объекта в сфере культуры, 2 объекта в сфере физической культуры и спорта, проектирование 
3 объектов дорожного хозяйства и комплекса по утилизации и захоронению отходов;

объекты недвижимого имущества, приобретение в государственную собственность которых планировалось в 2025 году – 6 объектов в сфере здравоохранения, в том числе 6 ФАПов.

В Перечень были включены 9 объектов капитального строительства, 
по которым в 2025 году планировалось строительство и реконструкция, в том числе 2 объекта в сфере развития жилищно-коммунального комплекса, 
5 объектов водохозяйственного комплекса, 2 объекта образования.

2. Использование бюджетных ассигнований

по объектам, включенным в РАИП и Перечень объектов

муниципальной собственности, в 2025 году

По РАИП и Перечню освоение средств составило 3 876,6 млн руб. 
(81% от плана), в том числе из республиканского бюджета Республики Алтай – 836,3 млн руб. (48% от плана), федерального бюджета – 3 040,3 млн руб. (99% от плана), из них:

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности – 3 302,0 млн руб. (82% от плана), в том числе из республиканского бюджета Республики Алтай – 583,1 млн руб. (45% от плана), федерального бюджета – 2 718,9 млн руб. (99% от плана);

субсидии и иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 574,6 млн руб. (77% от плана), в том числе из республиканского бюджета Республики Алтай – 253,2 млн руб. (60% от плана), федерального бюджета – 321,4 млн руб. (99,8% от плана).

Информация о реализации РАИП и расходовании субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам 
на софинансирование капитальных вложений, приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

| № | Направление |  | Объем бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности и объем предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на софинансирование капитальных вложений |  | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План, млн рублей | Касса, млн рублей |  |
| 1. | Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай | Всего | 4 043,5 | 3 302,0 | 82 |
|  |  | РБ | 1 303,0 | 583,1 | 45 |
|  |  | ФБ | 2 740,5 | 2 718,9 | 99 |
| 1.1. | по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | Всего | 1 590,3 | 1 564,0 | 98 |
|  |  | РБ | 371,7 | 345,4 | 93 |
|  |  | ФБ | 1 218,6 | 1 218,6 | 100 |
| 1.2. | по иным объектам, мероприятиям | Всего | 2 453,2 | 1 738,0 | 71 |
|  |  | РБ | 931,3 | 237,7 | 26 |
|  |  | ФБ | 1 521,9 | 1 500,3 | 99 |
| 2. | Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай | Всего | 745,4 | 574,6 | 77 |
|  |  | РБ | 423,5 | 253,2 | 60 |
|  |  | ФБ | 321,9 | 321,4 | 99,8 |
| 3. | Всего, Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай и Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай | Всего | 4 788,9 | 3 876,6 | 81 |
|  |  | РБ | 1 726,5 | 836,3 | 48 |
|  |  | ФБ | 3 062,4 | 3 040,3 | 99 |

Наибольшую долю в общем объеме фактических бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности и предоставляемых 
из республиканского бюджета Республики Алтай субсидий и иных межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений (далее – бюджетные инвестиции) составляют бюджетные инвестиции в рамках государственных программ Республики Алтай: «Развитие транспортного комплекса» (40%), «Развитие образования» (30%), «Комплексное развитие сельских территорий» (17%).

Наименьшую долю в общем объеме фактических бюджетных инвестиций занимают бюджетные инвестиции в рамках государственных программ Республики Алтай: «Обеспечение экологической безопасности 
и улучшение состояния окружающей среды» (1%) и «Развитие здравоохранения» (1%).

Информация об объемах бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности и предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай субсидий и иных межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений в 2025 году в разрезе государственных программ Республики Алтай представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

| Наименование государственной программы Республики Алтай | Количество мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) /количество объектов | Объем бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности и предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на софинансирование капитальных вложений |  |  |  |  |  | Доля в общем объеме расходов, % |  | Уровень исполнения, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План, млн рублей |  |  | Касса, млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | республиканского бюджета Республики Алтай | федерального бюджета | Всего | республиканского бюджета Республики Алтай | федерального бюджета | План | Факт | Всего | республиканского бюджета Республики Алтай | федерального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Развитие транспортного комплекса | 0/10 | 1 590,3 | 371,7 | 1 218,6 | 1 564,0 | 345,4 | 1 218,6 | 33 | 40 | 98 | 93 | 100 |
| Обеспечение социальной защищенности | 1/2 | 79,3 | 59,1 | 20,2 | 79,3 | 59,1 | 20,2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 |
| Развитие образования | 0/4 | 1 326,9 | 383,0 | 943,9 | 1 155,6 | 211,7 | 943,9 | 28 | 30 | 87 | 55 | 100 |
| Комплексное развитие сельских территорий | 0/7 | 974,3 | 393,3 | 581,0 | 657,1 | 98,0 | 559,1 | 20 | 17 | 67 | 25 | 96 |
| Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды | 0/2 | 221,0 | 221,0 | 0,0 | 35,7 | 35,7 | 0,0 | 5 | 1 | 16 | 16 | 100 |
| Развитие культуры | 0/3 | 148,6 | 123,4 | 25,2 | 76,2 | 51,0 | 25,2 | 3 | 2 | 51 | 41 | 100 |
| Развитие здравоохранения | 0/6 | 44,9 | 0,4 | 44,5 | 44,9 | 0,4 | 44,5 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| Развитие физической культуры и спорта | 0/1 | 319,3 | 169,3 | 150,0 | 179,5 | 29,7 | 149,8 | 7 | 5 | 56 | 18 | 100 |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса | 0/4 | 84,3 | 5,3 | 79,0 | 84,3 | 5,3 | 79,0 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 |
| ВСЕГО | 1 | 4 788,9 | 1 726,5 | 3 062,4 | 3 876,6 | 836,3 | 3 040,3 | 100 | 100 | 81 | 48 | 99 |

3. Данные об исполнении мероприятий, включенных в РАИП 
и Перечень объектов муниципальной собственности,
в 2025 году

Из 30 мероприятий по объектам государственной собственности планировалось к завершению в 2025 году 14 мероприятий, из них исполнено  4 мероприятия по строительству и реконструкции объектов капитального строительства (100%), завершено 1 мероприятие по разработке проектно-сметной документации по объектам дорожного строительства (50%), исполнено 7 мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества (100%), в том числе в сфере здравоохранения – 6 ед., в сфере социальной поддержки – 1 ед.

По итогам 2025 года:

завершено строительство Центра культурного развития, сельского клуба на 200 мест в с. Акташ Улаганского района, завершена реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с. Онгудай (объекты введены в эксплуатацию);

получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги «Урлу-Аспак - Каракол» км 26+200 - км 32+000»;

приобретено 6 зданий для размещения ФАПов;

приобретено 4 жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

завершено строительство одного из многоквартирных жилых домов 
на 60 квартир специализированного жилого фонда для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Ипподромная (2 этап).

Из 9 мероприятий, включенных в Перечень объектов муниципальной собственности, планировались к завершению в 2025 году 6 мероприятий, 
из них исполнено 4 мероприятия по строительству и реконструкции объектов капитального строительства (67%).

По итогам 2025 года:

завершено строительство водопровода в с. Элекмонар, газораспределительных  сетей микрорайона «Озерный» в с. Озерное, системы водоснабжения в с. Чемал, мкр. Барантал;

завершена пристройка спортивного зала к зданию МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой».

Информация о количестве мероприятий по объектам государственной 
и муниципальной собственности, исполненных в 2025 году, отражена 
в таблице № 3.

Таблица № 3

| Направление | Количество мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Количество мероприятий, завершенных в 2025 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | строительством и реконструкцией | проектиро-ванием | исполнение обязательств по оплате контрактов на приобретение недвижимого имушества (за счет средств РБ, ФБ) |
|  |  | ед. | ед. | ед. | ед. |
| Республиканская адресная инвестиционная программа Республики Алтай | 1 | 13 | 5 | 1 | 7 |
| по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 0 | 2 | 1 | 1 | - |
| по иным объектам, мероприятиям | 1 | 11 | 4 | 0 | 7 |
| Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности), определенных в целях софинансирования за счет субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай | 0 | 4 | 4 | 0 | - |
| Всего | 1 | 17 | 9 | 1 | 7 |

4. Итоги реализации РАИП в 2025 году

Уровень достижения показателей (ввода объектов) реализации РАИП 
в 2025 году в сравнении с уровнем 2024 года:

в части строительства и реконструкции объектов капитального строительства увеличился (50% в 2024 г. и 73% в 2025 г.);

в части приобретения объектов недвижимого имущества сохранился 
на уровне 100%;

в части проектирования объектов увеличился (в 2024 году 
не предусматривалось, 50% в 2025 г.).

Кассовое исполнение расходов на бюджетные инвестиций в 2025 году составило 3 876,6 млн руб., или 81% от планового значения и 131% к уровню 2024 года. Фактический объем бюджетных инвестиций в 2025 году составил 3 844,5 млн руб., что составило 77% от планового значения и 126% к уровню 2024 года.

По сравнению с 2024 годом в структуре бюджетных инвестиций отмечается снижение доли бюджетных инвестиций за счет республиканского бюджета Республики Алтай (2024 г. – 28%, 2025 г. – 21%).

С целью повышения качества реализации РАИП и Перечня предлагаем исполнительным органам государственной власти Республики Алтай повысить качество планирования реализации инвестиционных проектов, принять необходимые меры по улучшению дисциплины исполнения мероприятий.