**О реализации национальных проектов в Республике Алтай**

**в 2021 году**

На территории Республики Алтай в 2021 году реализовывались 43 региональных проекта в рамках 11 национальных проектов.

Общий объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию региональных проектов в 2021 году составил **7 млрд. 458 млн. рублей**, в том числе объем бюджетных средств составил **6 млрд. 687 млн. рублей**, объем внебюджетных средств составил **771 млн. рублей**.

По итогам 2021 года освоено 5 млрд. 474 млн. рублей (81,9%). Сумма возврата бюджетных средств 2021 года, по которым заключены контракты, составляет 1 млрд. 29 млн. рублей. С учетом возврата в 2022 году средств 2021 года освоение бюджетных средств составит 6 млрд. 504 млн. рублей (97,3%).

В рамках **национального проекта «Демография»** в 2021 году велось строительство 14 детских садов на 1755 мест, из них 835 ясельных мест. Введены в эксплуатацию 8 детских сада на 910 мест, из них 420 ясельных мест: с. Усть-Кан, с. Турочак, с. Майма, мкр. Алгаир-2, с. Усть-Кокса, с. Бийка Турочакского района, с. Чемал, с. Улаган, с.Майма, ул. Алтайская.

В 2021 году осуществлялось строительство 2 физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Горно-Алтайск и с. Усть-Кан (ввод объектов в эксплуатацию в 2022 году).

Также оснащены специальным оборудованием 1 площадка для сдачи нормативов ГТО в с. Турочак, установлен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с. Шебалино.

В рамках **национального проекта «Здравоохранение**» оснащен Региональный сосудистый центр оборудованием в количестве 2 единиц (в т.ч. микроскоп операционный) и Онкоцентр на базе Республиканской больницы - оборудованием в количестве 3 единиц (в т.ч. рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места).

В 2021 году приобретено 30 единиц передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. Эвакуировано с использованием санитарной авиации 177 человека, осуществлено 120 вылетов санитарной авиации.

В рамках **национального проекта «Образование»** в 2021 году введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 275 учащихся в г. Горно-Алтайск в мкр. Заимка; осуществлялось строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района и начато строительство общеобразовательной школы №7 на 750 мест в г.Горно-Алтайске (ввод объектов в эксплуатацию в 2022 году).

В 2021 году проведен капитальный ремонт 8 спортивных залов в 7 муниципальных образованиях: 2–в Усть-Канском, 1-в Турочакском, 1-в Майминском, 1-в Усть-Коксинском, 1-в Онгудайском, 1-в Кош-Агачском, 1-в Чемальском районах; создано 6 школьных спортивных клуба в 4 муниципальных образованиях: 1-в Улаганском, 1-в Чойском, 2-в Майминском, 2-в Шебалинском районах; оснащено спортивным оборудованием 13 открытых плоскостных сооружения в 4 муниципальных образованиях: 5-в Усть-Канском, 1-в Турочакском, 3-в Усть-Коксинском, 4-в Онгудайском районах.

Оснащены оборудованием 28 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста».

В рамках **национального проекта «Культура»** в 2021 году завершено строительство сельского дома культуры в с. Новый Бельтир Кош-Агачского района, завершены ремонтные работы 3 сельских домов культуры: в с. Майма, с. Катанда Усть-Коксинского района, с. Хабаровка Онгудайского района; 3 детских школ искусств: с. Улаган, с. Онгудай, с. Усть-Кан и детской художественной школы в г. Горно-Алтайске.

В рамках **национального проекта «Жилье и городская среда»** в 2021 году завершены работы по благоустройству 13 общественных территорий: декоративный источник «Ырысту и Аленушка» в г. Горно-Алтайске, Обелиск погибшим воинам землякам в годы ВОВ в с. Майма, монументально-декоративного устройства памяти героев-земляков, погибших в ВОВ в с. Черга, береговая зона озера «Каменистое» в с. Кош-Агач, стадион в с. Каракокша, 2 спортивные площадки в г. Горно-Алтайске и с. Яконур, хоккейная коробка в с. Акташ, 3 детских площадки в с. Онгудай, парковая зона в с. Турочак, игровая площадка в с. Элекмонар.

Благоустроено 11 дворовых территорий в 2 муниципальных образованиях: 10 - в г. Горно-Алтайске и 1 - в с. Усть-Кокса.

Также расселено 25 граждан из 13 жилых помещений аварийного жилищного фонда (площадью 567,8 кв.м.): из 10 - в Улаганском районе и из 3-в Шебалинском районе.

В рамках **национального проекта «Безопасные качественные дороги»** в 2021 году выполнены работы по ремонту и реконструкции автомобильных дорог протяженностью 139,3 км, в том числе в рамках Горно-Алтайской агломерации – 8,7 км, дорог регионального значения – 130,6 км.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, за 2021 год составила 65% (прирост по сравнению с предыдущим годом составил 20,6%).

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, за 2021 год составила 27,2% (прирост по сравнению с предыдущим годом составил 19%).

В рамках **национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** за 2021 год выполнены следующие результаты:

количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения – 45 чел. (план 31 чел.);

объем выданных микрозаймов – 3,45 млн. руб. (план 3 млн. руб.);

количество самозанятых граждан – 4 246 чел. (план 1 204 чел.).

зарегистрировано 4 517 самозанятых граждан (375,2% от плана) по состоянию на 10.01.2022 года (по данным УФНС по РА);

количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги – 961 ед. (план 509 ед.);

количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта – 18 ед. (план 14 ед.);

количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения – 1 983 ед. (план – 992 ед.);

количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям - 33 ед. (план - 27 ед.);

создан первый в Республике Алтай агропромышленный парк «Амза», на базе которого создана необходимая обеспечивающая инфраструктура (подъездная дорога, электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение), построены производственные, административные и складские помещения, осуществлена закупка и установка оборудования, ведется строительство производственного блока заморозки. На производственных площадях агропромпарка размещаются не менее 10 резидентов (166 рабочих мест) с годовым оборотом более 260 млн. руб. К концу 2021 года осуществляют деятельность 4 резидента;

123 субъекта МСП получили комплексные услуги в центре «Мой бизнес» (план 71 ед.);

 количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовыми организациями – 349 ед. (план – 330 ед.);

количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг Центра поддержки экспорта – 19 ед. (план 12 ед);

17 субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере АПК получили поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (план 14 ед.).

В рамках **национального проекта «Цифровая экономика»** в 2021 году обеспечено функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на судебных участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

Оказаны услуги по сопровождению компонентов эксплуатируемой АИС «Доверие», реализованы мероприятия по внедрению платформы электронного документооборота и ее сервисов в деятельность ИОГВ и ОМСУ Республики Алтай и подведомственных им учреждений.

В рамках **национального проекта «Экология»** в целях оснащения государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров закуплено 26 единиц техники. Для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению приобретено 17 единиц специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием.

Завершена реконструкция системы водоснабжения села Маймы для подключения к Катунскому водозабору, что позволило обеспечить крупнейшее село в России (с населением более 19 тыс. человек) артезианской питьевой водой высокого качества.

В рамках **национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»** в целях развития туристической инфраструктуры в 2021 году осуществлялось строительство трех участков автомобильной дороги «Урлу-Аспак–Каракол», а также строительство автомобильной дороги «Балыктуюль–Балыкча» (перевал Кату-Ярык), строительные работы по ним будут завершены в 2022 году.