Распоряжение Правительства РФ от 16.10.2023 N 2846-р (ред. от 27.06.2026) <О плане реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года>

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 03.09.2026

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 октября 2023 г. N 2846-р

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Утвердить прилагаемый план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года (далее соответственно - Стратегия, план).

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана, принять меры по его выполнению с представлением в Минэкономразвития России ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом, сведений о ходе реализации плана.

3. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, и организациям, ответственным за реализацию плана, принять меры по его выполнению с представлением в Минэкономразвития России ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом, сведений о ходе реализации плана.

4. Минэкономразвития России осуществлять контроль за реализацией плана и не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Российской Федерации ежегодный доклад о ходе реализации плана и в случае необходимости предложения, касающиеся корректировки плана.

5. Президиуму (штабу) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации при принятии решений в соответствии с пунктом 12(1) Положения о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2016 г. N 451 "О Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации", учитывать в приоритетном порядке перечень проектов в социальной сфере согласно приложению.

6. Рекомендовать высшим исполнительным органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться положениями плана при разработке и реализации стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и иных документов стратегического планирования.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

# Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 16 октября 2023 г. N 2846-р

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ДО 2035 ГОДА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование мероприятия |  | Ожидаемый результат | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I. Повышение качества жизни (мероприятия, направленные на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее - национальные цели развития) |  |  |  |  |  |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| ### 1. Демография и социальная поддержка |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация региональных программ по повышению рождаемости | укрепление репродуктивного здоровья и сокращение числа абортов; поддержка молодых, студенческих семей; поддержка семей с детьми; поддержка работающих родителей; формирование ценностной основы повышения рождаемости; повышение суммарного коэффициента рождаемости | доклад в Минтруд России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минтруд России | 2024 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка комплекса мероприятий по стабилизации численности населения и сбалансированности региональных рынков труда с учетом оценки текущего и прогнозируемого дефицита квалифицированных специалистов в отраслях экономики и социальной сферы | стабилизация численности населения в части: повышения рождаемости, снижения смертности; переселения соотечественников, проживающих за рубежом; взаимодействия работодателей с органами службы занятости населения и органами образования в части оказания содействия работодателям в поиске и обучении необходимых квалифицированных специалистов. Удовлетворение кадровых потребностей хозяйствующих субъектов и учреждений социальной сферы | региональные программы по повышению рождаемости, региональные программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, рекомендации по организации работы по стабилизации численности населения | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минтруд России, Минздрав России | 2024 год |
| 2(1). | Реализация комплекса мероприятий по стабилизации численности населения и сбалансированности региональных рынков труда с учетом оценки текущего и прогнозируемого дефицита квалифицированных специалистов в отраслях экономики и социальной сферы | стабилизация численности населения в части снижения смертности, переселения соотечественников, проживающих за рубежом; реализация региональных программ, направленных на снижение смертности, региональных программ и планов мероприятий в сфере занятости | отчеты о реализации региональных программ по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, рекомендации по организации работы по стабилизации численности населения | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, МВД России, Минтруд России, Минздрав России, Минэкономразвития России | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 2(1) в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 3. | Реализация государственной социальной помощи на основании социального контракта с учетом лучших практик | реализация мероприятий, направленных на снижение уровня бедности граждан | доклад в Минтруд России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минтруд России | 2024 год, далее - ежегодно |
| 4. | Реализация региональных программ снижения доли населения с доходами ниже границы бедности | реализация мероприятий, направленных на снижение количества малоимущих граждан | доклад в Минтруд России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минтруд России | ежегодно |
| ### 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и реализация единого плана по снижению смертности населения и достижению целевого показателя, характеризующего достижение национальной цели развития "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи", в Сибирском федеральном округе | снижение смертности населения, увеличение численности населения | доклад в Минздрав России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, заинтересованные организации, Минздрав России | 2023 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 6. | Подготовка предложений по дальнейшей реализации мероприятий по развитию санитарной авиации в Сибирском федеральном округе | сокращение времени ожидания медицинской помощи, минимизация рисков ухудшения состояния пациента при транспортировке, сокращение смертности населения | доклад в Правительство Российской Федерации | Минздрав России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2025 год |
| 7. | Развитие инфраструктуры здравоохранения, включая строительство, реконструкцию и создание объектов здравоохранения путем возведения быстровозводимых модульных конструкций, а также укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения, включая проведение капитальных ремонтов и оснащение медицинским оборудованием, в том числе в опорных населенных пунктах | повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению | доклад в Минздрав России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минздрав России, Минэкономразвития России | 2024 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья; создание межведомственного совета по вопросам укрепления общественного здоровья | снижение смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, увеличение ожидаемой продолжительности жизни | доклад в Минздрав России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минздрав России | ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 9. | Внедрение системы менеджмента качества в работу медицинских организаций для повышения эффективности оказания медицинской помощи населению и удовлетворенности населения доступностью и качеством оказания медицинской помощи | повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, повышение удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи, снижение смертности от основных причин | доклад в Минздрав России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минздрав России | 2023 год, далее - ежегодно |
| 9(1). | Повышение охвата определенных групп взрослого населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией | обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения в Российской Федерации, увеличение ожидаемой продолжительности жизни | доклад в Минздрав России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2025 год, далее - ежегодно |
| (п. 9(1) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 9(2). | Расширение сети женских консультаций, в том числе в опорных населенных пунктах | повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан, увеличение ожидаемой продолжительности жизни | доклад в Минздрав России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2025 год, далее - ежегодно |
| (п. 9(2) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 9(3). | Создание приемных отделений с современной инфраструктурой для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, в том числе в опорных населенных пунктах | увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности медицинской помощи, оказываемой в экстренной форме | доклад в Минздрав России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2025 год, далее - ежегодно |
| (п. 9(3) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 9(4). | Внедрение системы поддержки принятия врачебных решений с использованием технологий искусственного интеллекта в работу фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов (помощник фельдшера), создание интеллектуальных модульных фельдшерско-акушерских пунктов для прохождения диагностического обследования в удаленных и труднодоступных населенных пунктах | функционирование передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, прохождение диагностического обследования с помощью датчиков и медицинских измерительных систем | доклад в Минздрав России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минздрав России, Минцифры России | 2030 год |
| (п. 9(4) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 9(5). | Открытие, дооснащение, обновление материально-технической базы организаций, оказывающих медицинскую реабилитацию | обеспечение доступности оказания медицинской реабилитации, в том числе для участников специальной военной операции | доклад в Минздрав России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 9(5) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 9(6). | Ежегодное проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации | профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний | доклад в Минздрав России, территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 9(6) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| ### 3. Жилье |  |  |  |  |  |
| 10. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р |  |  |  |  |
| 11. | Реализация региональных адресных программ субъектов Российской Федерации по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости первоочередного достижения результатов в опорных населенных пунктах и в муниципальных образованиях, на территориях которых принято решение о комплексном развитии территорий | сокращение доли населения, проживающего в аварийном жилье, до уровня ниже среднероссийского уровня, повышение интенсивности процессов переселения граждан из аварийного жилья | доклад в Правительство Российской Федерации | Минстрой России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2026 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 12. | Реализация пилотных проектов арендного жилья | улучшение жилищных условий населения, обеспечение отдельным жильем молодых семей, обеспечение ценовой доступности жилья | доклад в Правительство Российской Федерации | акционерное общество "ДОМ.РФ", Минстрой России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 12(1). | Проекты жилищного строительства и инфраструктуры для жилой застройки в г. Барнауле с общей площадью жилья 254 тыс. кв. метров | строительство 4 жилищных комплексов на территории г. Барнаула | разрешение на ввод объектов в эксплуатацию | Правительство Алтайского края совместно с заинтересованными организациями | 2026 год |
| (п. 12(1) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 12(2). | Утверждение и реализация программ ликвидации накопившейся задолженности по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет | утверждение региональных программ, направленных на ликвидацию накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет | акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минстрой России, Минпросвещения России | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 12(2) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| ### 4. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 13. | Актуализация региональных программ по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры на 2024 - 2029 годы | увеличение ежегодного объема капитального ремонта, модернизации сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения до уровня не менее 5 процентов общей протяженности сетей | доклад в Минстрой России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минстрой России, публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | 2023 год, далее - ежегодно |
| 14. | Корректировка инвестиционных программ организаций жилищно-коммунального хозяйства с учетом приоритетного финансирования мероприятий, направленных на обеспечение качественного и надежного предоставления услуг потребителям, а также на снижение производственных расходов, включаемых в тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства | повышение качества коммунальных услуг, сокращение стоимости услуг | доклад в Минстрой России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минстрой России | 2024 год, далее - ежегодно |
| 15. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р |  |  |  |  |
| 16. | Перевод системы теплоснабжения г. Байкальска на электроотопление | сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от байкальской теплоэлектростанции. Снижение негативного воздействия на центральную экологическую зону Байкальской природной территории | доклад в Правительство Российской Федерации | администрация г. Байкальска, Минстрой России, Минэнерго России | 2029 год |
| 17. | Завершение переходного периода ценовой зоны теплоснабжения г. Усолье-Сибирское Иркутской области | реализация инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения г. Усолье-Сибирское Иркутской области и обеспечению качественного и надежного теплоснабжения потребителей | доклад в Правительство Российской Федерации | администрация г. Усолье-Сибирское, Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | ежегодно |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 18. | Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш | повышение обеспеченности населения водными ресурсами | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Омской области, Минприроды России, Росводресурсы | 2030 год |
| 19. | Поиски подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения Саргатского муниципального района Омской области | прирост запасов питьевых подземных вод в количестве 1 тыс. куб. метров в сутки по категории C2 | доклад в Правительство Российской Федерации | Роснедра, исполнительные органы Омской области | 2025 год |
| 20. | Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения р.п. Дорогино Новосибирской области | прирост запасов питьевых подземных вод в количестве 1,5 тыс. куб. метров в сутки по категориям C1 + C2 | доклад в Правительство Российской Федерации | Роснедра, исполнительные органы Новосибирской области | 2024 год |
| 21. | Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения пос. Ложок Новосибирского района Новосибирской области | прирост запасов питьевых подземных вод в количестве 1 - 1,5 тыс. куб. метров в сутки по категориям C1 + C2 | доклад в Правительство Российской Федерации | Роснедра, исполнительные органы Новосибирской области | 2026 год |
| ### 5. Экология и окружающая среда |  |  |  |  |  |
| 22. | Создание экотехнопарка "Западная Сибирь" (г. Северск, Томская область) | переработка 25 тыс. тонн в год отходов I и II классов опасности | доклад в Правительство Российской Федерации | Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Минприроды России, Администрация Томской области | 2026 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 23. | Создание экотехнопарка "Восток" (г. Усолье-Сибирское Иркутской области) | переработка 37 тыс. тонн в год отходов I и II классов опасности | доклад в Правительство Российской Федерации | Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Минприроды России, Правительство Иркутской области | 2028 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 24. | Реализация мероприятий по утилизации золошлаковых отходов V класса опасности, утвержденных региональными программами | повышение экономической эффективности использования продуктов сжигания твердого топлива | доклад в Минэнерго России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | ежегодно |
| (п. 24 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 25. | Ликвидация накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината | ликвидация (сокращение) опасных отходов 6 млн. тонн отходов в картах-накопителях, 230 тыс. тонн черного щелока | доклад в Правительство Российской Федерации | Минприроды России, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | ежегодно |
| 26. | Ликвидация накопленного экологического вреда в результате производства химической продукции в г. Усолье-Сибирское Иркутской области | восстановление состояния окружающей среды на площади 1600 га | доклад в Правительство Российской Федерации | Минприроды России, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | ежегодно |
| 27. | Инвентаризация объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" | обследование и оценка воздействия не менее 75 объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, на состояние окружающей среды, здоровье граждан и продолжительность их жизни | отчеты о реализации федерального проекта "Генеральная уборка" за 2023 год и за 2024 год | Минприроды России, Росприроднадзор, Роспотребнадзор | 2024 год |
| 28. | Формирование и реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух", в том числе за счет перевода частных домовладений с угольного или дровяного отопления на экологичное (в том числе с использованием высокоэффективных твердотопливных котлов с автоматической подачей топлива) | снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух" на квотируемых объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе на объектах коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и промышленных предприятий, не менее чем на 20 процентов к 2026 году и не менее чем на 50 процентов к 2036 году | доклад в Правительство Российской Федерации | Минприроды России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 29. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов в Алтайском крае, Кемеровской области - Кузбассе, Новосибирской, Омской, Томской областях в рамках федерального проекта "Чистая страна" | ликвидация 9 несанкционированных свалок в границах городов, рекультивация 256,7 га нарушенных земель, улучшение качества жизни для 3181,3 тыс. человек к 2024 году | отчеты о реализации федерального проекта "Чистая страна" за 2023 год и за 2024 год | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минприроды России | 2024 год |
| 30. | Создание объектов инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" национального проекта "Экологическое благополучие" | к 2030 году ввод в эксплуатацию мощностей: по обработке твердых коммунальных отходов - 4130,5 тыс. тонн; по утилизации и (или) обезвреживанию твердых коммунальных отходов - 1217,7 тыс. тонн | доклад в Минприроды России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 2025 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 31. | Разработка комплексной программы по оснащению частных домовладений, использующих угольное топливо, современными котлоагрегатами с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ, на территориях, не вошедших в федеральный проект "Чистый воздух" | сокращение уровня загрязнения атмосферного воздуха от частного сектора населенных пунктов, не вошедших в федеральный проект "Чистый воздух" | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэнерго России, Правительство Красноярского края, Правительство Республики Хакасия, Правительство Республики Тыва, Минприроды России, Минстрой России, Минэкономразвития России | 2024 год, далее - ежегодно |
| 32. | Подготовка предложений по совершенствованию и развитию мер по охране озера Байкал по результатам экологического мониторинга | предотвращение загрязнения Байкальской природной территории, регулирование уровня воды | доклад в Минприроды России | Сибирское отделение Российской академии наук, Правительство Иркутской области, Минприроды России | ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 33. | Расчистка водных объектов на территории Республики Алтай, Алтайского края, Томской области | количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, - 0,11 млн. человек | доклад в Правительство Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минприроды России, Росводресурсы | 2024 год |
| ### 6. Культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 34. | Строительство, реконструкция и модернизация учреждений культуры в рамках национального проекта "Семья", в том числе в опорных населенных пунктах | обеспечение доступности объектов культуры и искусства в большинстве населенных пунктов. Повышение привлекательности проводимых мероприятий за счет применения современных технологий и оборудования | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | ежегодно |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 35. | Подготовка и реализация комплекса мероприятий, проводимых организациями культуры, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей | укрепление ценностных основ семьи и брака, воспитание патриотического самосознания, упрочение духовных связей между поколениями, развитие землячеств | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение" | ежегодно |
| 36. | Реализация Всероссийского гастрольно-концертного плана в Сибирском федеральном округе | формирование и объединение единого культурного пространства страны, расширяющие рамки творческого взаимодействия театральных коллективов | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 36(1). | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры | обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры в большинстве населенных пунктов | доклад в Правительство Российской Федерации | Минспорт России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 36(1) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 36(2). | Создание на базе общедоступных библиотек, в том числе модельных, точек концентрации талантов "Гений места" | развитие креативных навыков жителей на базе творческих лабораторий, создаваемых в библиотеках | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 36(2) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 37. | Разработка и реализация региональных программ и комплексов мер, направленных на развитие школьного спорта, студенческого спорта, корпоративного спорта, спорта по месту жительства, спорта для граждан старшего поколения, а также межведомственной программы "Плавание для всех" | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минспорт России | 2024 год, далее - ежегодно |
| 38. | Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе в опорных населенных пунктах | создание самостоятельных адаптивных учреждений, а также новых учреждений, отделений и секций, организующих работу по адаптивной физической культуре и спорту; вовлечение людей, получивших инвалидность, в занятия физической культурой и спортом | доклад в Правительство Российской Федерации | Минспорт России, общероссийские спортивные федерации по видам спорта инвалидов, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Общероссийская общественная организация "Паралимпийский комитет России", Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" | 2024 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 39. | Развитие и популяризация новых инновационных видов спорта, сочетающих цифровые технологии и физическую активность (гонки дронов (беспилотных воздушных судов), спортивное программирование, лазерный бой и прочее) | создание региональных отделений общероссийских федераций по инновационным видам спорта (гонки дронов (беспилотных воздушных судов), спортивное программирование, лазерный бой и прочее) | доклад в Минспорт России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, общероссийские спортивные федерации, Минспорт России | 2024 год, далее - ежегодно |
| 40. | Организация и проведение "Спартакиады народов Сибири" | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение" | 2027 год, далее - 1 раз в 2 года |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 40(1). | Реализация комплекса мер, направленных на развитие системы выявления, поддержки и развития молодых талантов | создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей всех детей и молодежи независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся | доклад в Минпросвещения России, региональные программы развития системы выявления, поддержки и развития молодых талантов | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России, Минобрнауки России | 2025 год, далее - ежегодно |
| (п. 40(1) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| ### 7. Молодежная политика |  |  |  |  |  |
| (введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 40(2). | Расширение инфраструктуры молодежной политики в Сибирском федеральном округе (в том числе в рамках участия в программе комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых", во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел") | увеличение доли молодых людей, вовлеченных в проекты и программы, направленные на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание; устойчивое развитие добровольческих инициатив в субъектах Российской Федерации; увеличение числа учреждений молодежной политики (молодежных центров) в субъектах Российской Федерации | доклад в Росмолодежь | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2026 год, далее - ежегодно |
| 40(3). | Создание регионального координационного совета по молодежной политике в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации | увеличение доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в Российской Федерации | акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2026 год |
| ### 8. Укрепление правопорядка и противодействие преступности |  |  |  |  |  |
| (введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 40(4). | Реализация мероприятий по предоставлению народным дружинам и иным объединениям правоохранительной направленности помещений на территории Сибирского федерального округа, технических и иных материальных средств, необходимых для осуществления их деятельности | укрепление и совершенствование деятельности народных дружин и иных объединений правоохранительной направленности в области обеспечения охраны общественного порядка | доклад в МВД России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год, далее - ежегодно |
| 40(5). | Обеспечение установки видеокамер правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в общественных местах, в том числе на улицах городов Сибирского федерального округа, согласно заявкам территориальных органов МВД России | предупреждение различных угроз общественной безопасности, правопорядку и безопасной среде обитания | доклад в МЧС России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, МЧС России, территориальные органы МВД России | 2027 год |
| 40(6). | Реализация мероприятий по расширению (созданию) в Сибирском федеральном округе сети центров реабилитации и адаптации в целях оказания комплексной социальной помощи лицам, освобожденным из пенитенциарных учреждений | предупреждение новых общественно опасных деяний и снижение уровня повторной преступности | доклад в Минтруд России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы ФСИН России в Сибирском федеральном округе | 2027 год |
| 40(7). | Обеспечение приоритетности интересов российских граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также недопущение возникновения пространственной сегрегации и этнических анклавов, маргинализации находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан | недопущение возникновения пространственной сегрегации и этнических анклавов, маргинализации находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан | доклад в МВД России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2027 год |
| 40(8). | Реализация мероприятий по расширению (созданию) сети участковых пунктов полиции и их надлежащему материально-техническому обеспечению в Сибирском федеральном округе | формирование оптимального количества служебных помещений органов внутренних дел для работы участковых уполномоченных полиции, а также ремонт и оснащение имеющихся участковых пунктов полиции в соответствии с предъявляемыми требованиями | доклад в МВД России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы МВД России | 2027 год, далее - ежегодно |
| 40(9). | Реализация мероприятий по организации досуговой занятости несовершеннолетних, созданию условий для вовлечения их в систематические занятия физической культурой и спортом, а также по проведению профильных смен в организациях отдыха для детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | снижение числа правонарушений в среде несовершеннолетних, повышение эффективности профилактики противоправных деяний среди молодежи | доклад в Правительство Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России, Минспорт России | 2027 год |
| ## II. Развитие науки и образования, кадровое обеспечение (мероприятия, направленные на достижение национальных целей развития) |  |  |  |  |  |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| ### 1. Наука и инновации |  |  |  |  |  |
| 41. | Разработка новой редакции комплексного плана развития Сибирского отделения Российской академии наук до 2035 года с учетом приоритетов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального округа | расширение научно-исследовательской и научно-производственной деятельности в интересах развития экономики и социальной сферы | постановление Президиума Российской академии наук | федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", Сибирское отделение Российской академии наук | 2026 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 42. | Создание инновационной образовательной среды (кампусов) | ввод в эксплуатацию кампусов в г. Томске и г. Новосибирске. Подача заявок проектов кампусов в г. Иркутске, г. Горно-Алтайске, г. Кемерово, г. Омске в целях участия в процедуре отбора проектов по созданию кампусов | доклад в Правительство Российской Федерации | Минобрнауки России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, на территориях которых создаются кампусы | 2027 год |
|  |  |  |  |  | 2030 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 43. | Создание передовой научно-исследовательской инфраструктуры в рамках федерального проекта "Создание крупных объектов инфраструктуры науки и высшего образования" | ввод в эксплуатацию Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" | доклад в Правительство Российской Федерации | Минобрнауки России, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 2026 год |
|  |  | ввод в эксплуатацию Национального гелиогеофизического комплекса Российской академии наук |  |  | 2031 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 44. | Реализация комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла "Чистый уголь - зеленый Кузбасс" | обеспечение промышленной безопасности, биоремедиации, создание новых продуктов глубокой переработки из угольного сырья при последовательном снижении нагрузки на окружающую среду | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэнерго России, Правительство Кемеровской области - Кузбасса | 2026 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 45. | Реализация комплексной научно-технической программы "Нефтехимический кластер" | создание экологически безопасных промышленных производств базовых высокотехнологических химических продуктов для автомобильной, строительной, медицинской и пищевой промышленности из углеводородного сырья | доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторг России, Правительство Омской области | 2027 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 46. | Создание опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий в г. Железногорске Красноярского края | переработка до 255 тонн в год отработавшего ядерного топлива | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Правительство Красноярского края | 2025 год |
| 47. | Создание исследовательского жидкосолевого реактора в г. Железногорске Красноярского края | отработка технологии утилизации долгоживущих радиоактивных отходов | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Правительство Красноярского края | 2031 год |
| 48. | Создание федерального центра химии в г. Усолье-Сибирское | создание новых высокотехнологичных производств малотоннажной и среднетоннажной химии. Привлечение 570 млрд. рублей внебюджетных инвестиций | доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторг России, Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями, Минобрнауки России, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | 2030 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 48(1). | Создание (развитие) индустриальных (промышленных) парков на территории Красноярского края, в том числе в рамках реализации проекта по созданию Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов | обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства льготного доступа к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний; технологическое сопровождение проекта по созданию Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Правительство Красноярского края, Минпромторг России, Минэкономразвития России | 2030 год |
| (п. 48(1) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 48(2). | Создание и развитие индустриального парка "Ташеба" | создание благоприятных условий для развития обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции для субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение новых резидентов, создание новых рабочих мест | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Правительство Республики Хакасия, Минпромторг России совместно с заинтересованными организациями | 2032 год |
| (п. 48(2) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 48(3). | Создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий на территории Республики Хакасия | обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства льготного доступа к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Правительство Республики Хакасия, Минпромторг России, Минэкономразвития России | 2030 год |
| (п. 48(3) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 48(4). | Акселерация малых технологических компаний - интенсивная программа развития технологических стартапов | увеличение количества малых технологических компаний - резидентов бизнес-инкубаторов, технопарков | доклад в Правительство Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2030 год |
| (п. 48(4) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 48(5). | Создание индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий, нацеленных на технологическое обеспечение проекта "Создание федерального центра химии в г. Усолье-Сибирское" (Иркутская область) | устранение диспропорций в распределении индустриальных парков, промышленных технопарков, технопарков в сфере высоких технологий по федеральным округам; инфраструктурная и технологическая поддержка проекта "Создание федерального центра химии в г. Усолье-Сибирское" | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Иркутской области, Минпромторг России, федеральное государственное бюджетное учреждение "Сибирское отделение Российской академии наук" | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 48(5) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 48(6). | Создание индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий, нацеленных на промышленное применение результатов интеллектуальной деятельности, полученных в Центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" | устранение диспропорций в распределении индустриальных парков, промышленных технопарков, технопарков в сфере высоких технологий по федеральным округам; инфраструктурная и технологическая поддержка проекта создания Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Новосибирской области, Минпромторг России, федеральное государственное бюджетное учреждение "Сибирское отделение Российской академии наук" | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 48(6) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| ### 2. Образование |  |  |  |  |  |
| 49. | Создание и развитие Сибирского научно-образовательного кластера на базе научных, исследовательских, образовательных организаций | территориальная интеграция и объединение образовательных, научных и производственных организаций на основе выработки общей стратегии развития технологий и подготовки высококвалифицированных кадров по приоритетным направлениям для обеспечения технологического суверенитета страны | программа развития кластера до 2035 года | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, представители организаций реального сектора экономики, Минобрнауки России, Минпромторг России, федеральное Государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" | ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 50. | "Реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" национального проекта "Кадры" | обеспечение занятости 80 процентов граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | доклад в Минтруд России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минтруд России | 2025 год, далее - ежегодно |
| (п. 50 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 51. | Организация работы по увеличению количества заключаемых организациями культуры договоров на целевое обучение по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования в области искусств с федеральными образовательными организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями, расположенными в округе, а также с филиалами творческих образовательных организаций высшего образования, в том числе в опорных населенных пунктах | расширение возможностей получения высшего и среднего профессионального образования в области искусств для талантливой молодежи, закрепление населения на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, путем трудоустройства в учреждения культуры | доклад в Правительство Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 51(1). | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций | увеличение доступности и качества образования | доклад в Минпросвещения России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2025 год, далее - ежегодно |
| (п. 51(1) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| ### 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 52. | Разработка и реализация программ среднего профессионального образования по приоритетным и востребованным специальностям, а также региональных программ профориентационной работы по востребованным профессиям, в том числе с учетом прогнозируемой кадровой потребности | соответствие структуры и объема подготовки кадров по программам среднего профессионального образования перспективной кадровой потребности экономики Сибирского федерального округа | доклад в Минпросвещения России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России | 2024 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 53. | Реализация мер по маршрутизации и содействию в трудоустройстве на предприятия выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в том числе на базе центров карьеры образовательных организаций | увеличение уровня занятости выпускников среднего профессионального и высшего образования | доклад в Минпросвещения России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России, Минобрнауки России | 2025 год, далее - ежегодно |
| (п. 53 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 54. | Организация содействия работодателям в заполнении потребности в работниках при реализации инвестиционных проектов на территории Сибирского федерального округа | увеличение кадровой обеспеченности инвестиционных проектов | доклад в Минтруд России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минтруд России, Роструд, Минобрнауки России, Минпросвещения России | ежегодно |
| 55. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р |  |  |  |  |
| 56. | Участие в мероприятиях Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству | повышение значимости и престижа рабочих профессий, обеспечение профессионального роста молодежи | доклад в Правительство Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России | ежегодно |
| 57. | Разработка и реализация региональных комплексных мер, направленных на развитие творческих (креативных) индустрий | расширение возможностей творческой самореализации для населения, формирование креативного предпринимательского сообщества, развитие новых сервисов и продуктов | доклад в Правительство Российской Федерации, акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации | Минэкономразвития России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение" | 2024 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 58. | Трудоустройство выпускников федеральных высших учебных заведений в сфере культуры | обеспечение возможности трудоустройства выпускников федеральных высших учебных заведений в сфере культуры | доклад в Правительство Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | ежегодно |
| 58(1). | Проведение профориентационных мероприятий в сфере информационных технологий (хакатоны, конкурсы, фестивали в сфере информационных технологий и другие мероприятия) | подготовка нового поколения специалистов в сфере информационных технологий и специалистов смежных областей с информационными технологиями; популяризация профессий в сфере информационных технологий, привлечение внимания к возможностям и перспективам работы в сфере информационных технологий; выявление одаренных детей и молодежи; стимулирование развития творческих способностей участников мероприятий; развитие профессионального сообщества в сфере информационных технологий; содействие в трудоустройстве и формировании портфолио начинающих специалистов в сфере информационных технологий и специалистов в смежных сферах с информационными технологиями | доклад в Правительство Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 58(1) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| ## III. Инфраструктурное развитие (мероприятия, направленные на достижение национальных целей развития) |  |  |  |  |  |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| ### 1. Аэропорты и воздушные пункты пропуска |  |  |  |  |  |
| 59. | Приведение аэропортового комплекса г. Горно-Алтайска Республики Алтай в соответствие с установленными требованиями для международных полетов и установление в нем воздушного пункта пропуска | увеличение пропускной способности аэропорта до 0,8 млн. пассажиров в год | распоряжение Правительства Российской Федерации | Правительство Республики Алтай, акционерное общество "Аэропорт Горно-Алтайск", Минтранс России | 2027 год |
| 60. | Реконструкция аэропортового комплекса (г. Красноярск) с реализацией объекта "Сооружения - перроны ВС и площадка перронной механизации. Реконструкция перрона в аэропорту Красноярск (Емельяново), 2-й этап" | расширение площади перрона до 254,5 тыс. кв. метров, увеличение количества мест стоянок воздушных судов | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Росавиация, Правительство Красноярского края | 2030 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 61. | Реконструкция взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту г. Красноярска | обеспечение работы аэропорта, сохранение перечня принимаемых типов воздушных судов | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Росавиация, Правительство Красноярского края | 2029 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 62. | Капитальный ремонт аэропортового комплекса г. Усть-Кута Иркутской области | увеличение пропускной способности аэропорта г. Усть-Кута до 0,2 млн. пассажиров в год | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Иркутской области | 2030 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 63. | Реконструкция аэропортового комплекса г. Братска Иркутской области | увеличение пропускной способности аэропорта г. Братска до 0,3 млн. пассажиров в год | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Минтранс России, Правительство Иркутской области | 2026 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 64. | Реконструкция аэродрома аэропорта Киренск Иркутской области | модернизация аэродромной инфраструктуры | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Минтранс России, Правительство Иркутской области | 2030 год |
| (п. 64 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 65. | Строительство аэропортового комплекса Бодайбо Иркутской области | увеличение пропускной способности аэропорта до 0,2 млн. пассажиров в год и грузопотока до 449 тонн в год до 2030 года | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Росавиация, Минтранс России, Правительство Иркутской области" | 2030 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 66. | Строительство аэропортового комплекса "Иркутск-Новый "Ключевая" | обеспечение безопасности полетов и территории г. Иркутска, увеличение пропускной способности аэропорта | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Росавиация, Правительство Иркутской области, акционерное общество "Международный аэропорт Иркутск" | 2030 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 66(1). | Капитальный ремонт аэродромной инфраструктуры, с. Ербогачен Иркутской области | увеличение пропускной способности аэропорта | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Иркутской области, Росавиация | 2030 год |
| (п. 66(1) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 66(2). | Капитальный ремонт объектов инфраструктуры аэродрома г. Усть-Илимска Иркутской области, а также модернизация соответствующей инфраструктуры | обеспечение транспортной доступности | доклад в Правительство Российской Федерации | Росавиация, федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", Правительство Иркутской области, областное государственное унитарное предприятие "Аэропорт Усть-Илимск" | 2033 год |
| (п. 66(2) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 67. | Доведение посадочной площадки до статуса аэропорта в г. Усть-Илимске | прием воздушных судов с пассажировместимостью более 20 кресел | сертификаты соответствия аэродрома, оператора аэродрома, авиационной безопасности | Правительство Иркутской области, Минтранс России, Росавиация | 2024 год |
| 68. | Реконструкция взлетно-посадочной полосы г. Новокузнецка | увеличение пропускной способности аэропорта | доклад в Правительство Российской Федерации | Росавиация | 2035 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 69. | Строительство аэропорта Тайшет (Шелехово) на территории Тайшетского района Иркутской области | улучшение транспортной доступности | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Правительство Иркутской области, объединенная компания "РУСАЛ", Минтранс России, Росавиация | 2035 год |
| 70. | Реконструкция аэропортового комплекса "Богашево" Томской области | модернизация аэродромной инфраструктуры | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Минтранс России, федеральное казенное учреждение "Ространсмодернизация", Администрация Томской области | 2025 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 71. | Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Кемерово, I этап | модернизация аэродромной инфраструктуры | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Минтранс России | 2025 год |
| (п. 71 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 72. | Создание нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта Новокузнецк имени Б.В. Волынова | увеличение пропускной способности терминала аэропорта до 5,5 млн. пассажиров в год | внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. N 2101-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. N 267-р | Правительство Кемеровской области - Кузбасса, Минтранс России, Росавиация, общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКУЗБАСС", общество с ограниченной ответственностью "Терминал Новокузнецк" | 2023 год |
| 73. | Создание объектов аэропортовой инфраструктуры г. Омска (Федоровка) | увеличение пропускной способности терминала аэропорта до 3 млн. пассажиров в год | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Правительство Омской области, Минтранс России, Росавиация | 2028 год |
| 74. | Проработка вопроса реконструкции аэропортового комплекса аэропорта г. Барнаула | реконструкция взлетно-посадочной полосы и объектов аэродромной инфраструктуры, увеличение пропускной способности терминала аэропорта до 1 млн. пассажиров в год, увеличение грузопотока до 3500 тонн в год | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Алтайского края, Минтранс России, ФСБ России, ФТС России | 2035 год |
| 75. | Проработка вопроса создания транспортно-логистического мультимодального комплекса аэропорта Абакан со строительством нового здания автовокзала и технического перевооружения аэропорта акционерного общества "Аэропорт Абакан" | увеличение пропускной способности аэропорта | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Республики Хакасия, Минтранс России | 2035 год |
| 76. | Подготовка предложений по включению воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту г. Барнаула в перечень приоритетных пунктов пропуска | увеличение пропускной способности пункта пропуска | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Алтайского края, Минтранс России | 2027 год |
| 77. | Реконструкция аэропортового комплекса международного аэропорта г. Новосибирск (Толмачево) | ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства | разрешение на ввод в эксплуатацию | Минтранс России, Росавиация, федеральное казенное учреждение "Ространсмодернизация" | 2030 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 78. | Техническое оснащение воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту г. Новосибирска (Толмачево) | увеличение пропускной способности пункта пропуска | приказ Минтранса России | Минтранс России, Правительство Новосибирской области, федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы", ФТС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФСБ России | 2028 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 79. | Техническое перевооружение воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту г. Кызыл | увеличение пропускной способности пункта пропуска до 100 пассажиров в час | приказ Минтранса России | Минтранс России, федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы", Правительство Республики Тыва, ФТС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФСБ России | 2024 год |
| 79(1). | Реконструкция аэродрома аэропорта Горно-Алтайск | повышение авиационной мобильности населения и доступность Республики Алтай для посещения иностранными туристами, обеспечение устойчивой транспортной связи региона с перспективными центрами экономического роста | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Росавиация, Правительство Республики Алтай | 2028 год |
| (п. 79(1) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 79(2). | Анализ состояния аэропорта Диксон Красноярского края и подготовка предложений по необходимым мероприятиям, срокам их реализации и источникам финансирования | связь материковой части Красноярского края с городским поселением Диксон, включенным в перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации; создание условий для реализации экономических и инфраструктурных проектов в Арктике | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России, Правительство Красноярского края | 2027 год |
| (п. 79(2) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 79(3). | Реконструкция аэропорта Хатанга Красноярского края | обеспечение транспортной доступности отдаленных арктических территорий Красноярского края; обеспечение круглогодичной доставки населению Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России, Правительство Красноярского края | 2030 год |
| (п. 79(3) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 79(4). | Строительство аэропорта "Шерегеш" | увеличение пропускной способности аэропорта; повышение туристического потока | доклад в Правительство Российской Федерации | Росавиация, Правительство Кемеровской области - Кузбасса | 2030 год |
| (п. 79(4) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 79(5). | Расширение и модернизация аэропортового комплекса г. Кызыла, в том числе строительство грузового терминала | повышение качества транспортного обслуживания населения и транспортной доступности, увеличение пропускной способности до 0,2 млн. пассажиров в год и грузооборота, открытие новых направлений, расширение въездного и выездного туризма не менее чем в 2 раза | доклад в Правительство Российской Федерации | Росавиация, Правительство Республики Тыва | 2030 год |
| (п. 79(5) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| ### 2. Автомобильные дороги, пункты пропуска, транспортные коридоры, мосты |  |  |  |  |  |
| 80. | Строительство автомобильной дороги Северо-Западный обход города Кемерово | рост качества городской среды за счет снижения загруженности городских дорог транзитным транспортом | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Кемеровской области - Кузбасса, Минтранс России, Росавтодор | 2024 год |
| 81. | Строительство автомобильной дороги "Северный обход г. Омска" | рост качества городской среды за счет снижения загруженности городских дорог транзитным транспортом | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Омской области, Минтранс России, Росавтодор | 2035 год |
| 82. | Подготовка предложений по финансированию в период до 2035 года проектов реконструкции участков автомобильной дороги Р-254 "Иртыш", строительство восточного обхода г. Новосибирска, обходов г. Барнаула, г. Рубцовска, г. Ачинска | определение источника финансирования реконструкции участков автомобильной дороги и строительства обходов г. Барнаула, г. Рубцовска, г. Ачинска | доклад в Правительство Российской Федерации | Росавтодор, Правительство Новосибирской области, Правительство Алтайского края, Правительство Красноярского края | 2030 год |
| 83. | Проработка вопроса строительства автомобильной дороги общего пользования Туран-Ырбан-Тоора-Хем в Республике Тыва | инфраструктурное обеспечение новых точек роста в северо-восточном регионе республики | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Республики Тыва, Минтранс России, Росавтодор | 2030 год |
| 84. | Проработка вопроса строительства автомобильной дороги "Южный обход города Иркутска" | рост качества городской среды за счет снижения загруженности дорог транзитным транспортом | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Иркутской области, Минтранс России, Росавтодор | 2030 год |
| 85. | Подготовка предложений по реконструкции автомобильной дороги Баяндай - Еланцы - Хужир - на участке км 124 + 332 - км 153 + 932 в Ольхонском районе Иркутской области | увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Иркутской области, Минтранс России, Росавтодор | 2031 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 85(1). | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск. Строительство автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 1508 + 782 - км 1519 + 471, Иркутская область | увеличение пропускной способности участка дороги | доклад в Правительство Российской Федерации | Росавтодор, Минтранс России, Правительство Иркутской области | 2028 год |
| (п. 85(1) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 85(2). | Строительство автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск - Линево (1 этап км 14 - км 34), Новосибирская область | увеличение пропускной способности участка дороги | доклад в Правительство Российской Федерации | Росавтодор, Минтранс России, Правительство Новосибирской области | 2027 год |
| (п. 85(2) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 85(3). | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией. Строительство автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией на участке Новосибирск - Линево (3 этап км 34 + 000 - км 49 + 000), Новосибирская область | увеличение пропускной способности участка дороги | доклад в Правительство Российской Федерации | Росавтодор, Минтранс России, Правительство Новосибирской области | 2028 год |
| (п. 85(3) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 86. | Реконструкция участка км 454 - км 496 автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" на подъезде к курорту "Манжерок" | увеличение пропускной способности участков км 454 - км 475 и км 475 - км 496 дороги, повышение транспортной доступности курорта | доклад в Правительство Российской Федерации | Росавтодор, Правительство Республики Алтай | 2030 год |
| 87. | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" на участке обхода с. Майма | увеличение пропускной способности участка дороги | доклад в Правительство Российской Федерации | Росавтодор, Правительство Республики Алтай | 2030 год |
| 88. | Приведение в надлежащее техническое состояние автомобильных грузопассажирских пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации Кулунда (Шарбакты) и Веселоярск, Алтайский край | надлежащее техническое состояние пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации Кулунда (Шарбакты) и Веселоярск, Алтайский край | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России, Правительство Алтайского края, федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" | 2035 год |
| 89. | Модернизация автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Ташанта, Республика Алтай | увеличение пропускной способности пункта пропуска до 372300 транспортных средств в год | приказ Минтранса России | Минтранс России, федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы", Правительство Республики Алтай, ФТС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФСБ России | 2030 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 90. | Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Ольховка, Омская область | увеличение пропускной способности пункта пропуска до 576700 транспортных средств в год | приказ Минтранса России | Минтранс России, федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы", Правительство Омской области | 2028 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 91. | Модернизация автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Павловка, Новосибирская область | увеличение пропускной способности пункта пропуска до 576700 транспортных средств в год | приказ Минтранса России | Минтранс России, федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы", Правительство Новосибирской области | 2028 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 92. | Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Хандагайты (Боршо), Республика Тыва | увеличение пропускной способности пункта пропуска до 73000 транспортных средств в год | приказ Минтранса России | Минтранс России, федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы", Правительство Республики Тыва, ФТС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФСБ России | 2026 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 93. | Подготовка технико-экономического обоснования создания трансграничного автомобильного коридора "Красноярск - Абакан - Ак-Довурак - Чадан - Хандагайты - Улангом - Ховд - Урумчи" | обоснование создания трансграничного коридора | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Республики Тыва, Правительство Республики Хакасия, Правительство Красноярского края, Минтранс России, Росавтодор | ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 94. | Подготовка технико-экономического обоснования создания автомобильного транспортного коридора "Кызыл-Хая (Республика Тыва) - Кош-Агач (Республика Алтай)" | обоснование создания транспортного коридора | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Республики Тыва, Правительство Республики Алтай, Минтранс России | 2026 год |
| 95. | Подготовка технико-экономического обоснования создания автомобильного транспортного коридора Абакан - Бийск | обоснование создания транспортного коридора, включая строительство автомобильной дороги Абакан - Большой Ортон - Таштагол с подъездом к Междуреченску | доклад в Правительство Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минтранс России | 2030 год |
| 96. | Развитие транзитного коридора Москва - Казань - Новосибирск - Монголия - Китай | увеличение пропускной способности автомобильных дорог | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России, Росавтодор, Правительство Новосибирской области | 2035 год |
| 97. | Подготовка предложения по строительству автомобильного и железнодорожного мостов в нижнем бьефе Братской гидроэлектростанции | увеличение провозной способности транспортного коридора "Запад - Восток". Выполнение требований по безопасности эксплуатации Братской гидроэлектростанции | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России, публичное акционерное общество "Эн + ГРУП", открытое акционерное общество "Российские железные дороги", Правительство Иркутской области | 2027 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 98. | Строительство мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромская г. Новосибирска | снижение загруженности автодорог и оптимизация транспортных потоков, повышение транспортной связанности городских территорий | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Новосибирской области, Росавтодор, Минтранс России | 2027 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 99. | Создание условий участникам перевозочного процесса в сфере автомобильного транспорта к переходу на электронный документооборот | увеличение количества участников перевозочного процесса в сфере автомобильного транспорта, перешедших на электронный документооборот | доклад в Минтранс России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минтранс России | 2023 год |
| 99(1). | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пределах Российской Федерации)" на участке Новосибирск - Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | увеличение пропускной способности участка дороги, ведущей к автомобильному пункту пропуска через государственную границу Российской Федерации Павловка, Новосибирская область | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Новосибирской области | 2028 год |
| (п. 99(1) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 99(2). | Строительство автомобильной дороги "Обход г. Бийска в Бийском районе Алтайского края" | рост качества городской среды за счет снижения загруженности городских дорог транзитными транспортными средствами | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Алтайского края, Минэкономразвития России, Росавтодор | 2030 год |
| (п. 99(2) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 99(3). | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения | увеличение доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог | акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Росавтодор | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 99(3) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| ### 3. Железные дороги и водные пути |  |  |  |  |  |
| 100. | Оценка целесообразности создания Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (от Нижневартовска до Белого Яра, от Таштагола до Урумчи) | обоснование создания Северо-Сибирской железнодорожной магистрали | доклад в Правительство Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минтранс России, Минэкономразвития России, открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 2025 год |
| 101. | Завершение строительства железнодорожной линии Карабула - Ярки | снятие инфраструктурных ограничений на вывоз продукции лесопереработки в рамках кластеров "Лес, лесопереработка и лесохимия", "Переработка алюминия", "Нефть и газ" | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Красноярского края, Минтранс России, Росжелдор, открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 2026 год |
| 102. | Развитие железнодорожных станций "Абалаково" и "Лесосибирск" | снятие инфраструктурных ограничений на вывоз продукции лесопереработки в рамках кластера "Лес, лесопереработка и лесохимия" | разрешение на ввод в эксплуатацию | Правительство Красноярского края, открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 2026 год |
| 103. | Оценка целесообразности реализации проекта строительства железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино (с учетом внебюджетных источников финансирования) | инфраструктурное обеспечение Элегестского месторождения коксующегося угля в рамках кластера "Уголь" | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России, Росжелдор, Минэкономразвития России, акционерное общество "Тувинская энергетическая промышленная корпорация "Кызыл-Курагино", открытое акционерное общество "Российские железные дороги", Правительство Республики Тыва | 2028 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 104. | Подготовка и реализация плана мероприятий на период до 2032 года по реконструкции железнодорожной инфраструктуры по направлению "Новосибирск - Барнаул" с учетом роста грузооборота | инфраструктурное обеспечение реализации инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Разрез Богатырь" по освоению участка недр "Богатырь" Горловского угольного бассейна в рамках кластера "Уголь" | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Новосибирской области, Минтранс России, Минэнерго России, открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 2024 год |
| 105. | Подготовка предложений по плану мероприятий по созданию Центрально-Евразийского транспортного коридора - северное направление (Курагино - Кызыл - Цаган-Толгой - Арц-Сурь - Овот - Эрденет - Салхит - Замын Уде - Эрлянь - Уланчаб - Чжанцзякоу - Пекин - Тяньцзянь); западное направление (Курагино - Кызыл - Цаган Толгой - Арц-Сурь - Кобдо - Такешкен - район Хами - Чанцзи - Хуэйский автономный округ - Урумчи) | обеспечение разработки комплекса мер, направленных на строительство трансграничного железнодорожного коридора в целях снятия инфраструктурных ограничений для экспорта сибирской продукции; развитие транспортного потенциала геостратегической территории Республики Тыва | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Красноярского края, Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, МИД России, Минтранс России, открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 2028 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 106. | Реализация мероприятий по развитию магистральной электрической сети, предусмотренных комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. N 2101-р | обеспечение электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог открытым акционерным обществом "Российские железные дороги", обеспечение перспективного спроса | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэнерго России, публичное акционерное общество "Россети" | 2024 год, далее - ежегодно (при наличии решения Правительства Российской Федерации о продлении срока реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. N 2101-р) |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 107. | Проработка вопроса создания портово-логистического кластера в г. Усть-Кут Иркутской области | подготовка предложений по развитию транспортной инфраструктуры в г. Усть-Кут Иркутской области | доклад в Минтранс России | Правительство Иркутской области, Минтранс России | 2035 год |
| 108. | Модернизация береговых производственных объектов и сооружений (реконструкция обстановочной базы флота Ангарского района водных путей и судоходства в г. Иркутске) | развитие судоходства на реке Ангара | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Минтранс России, федеральное казенное учреждение "Ространсмодернизация" | 2027 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 109. | Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна I этап (2 очередь) | развитие судоходства на реке Енисей | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Минтранс России, федеральное казенное учреждение "Ространсмодернизация" | 2023 год |
| 110. | Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. Модернизация Симоновских ремонтно-механических мастерских в г. Енисейске | увеличение ремонтных работ Енисейского судоходства | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Минтранс России, федеральное казенное учреждение "Ространсмодернизация" | 2028 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 110(1). | Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. Модернизация ремонтно-отстойного пункта "Рыбное" на реке Ангара | развитие судоходства на реке Ангара | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Минтранс России | 2027 год |
| (п. 110(1) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 110(2). | Формирование узлового мультимодального транспортно-логистического центра "Сибирский" в Новосибирской области | оптимизация цепочек поставок для компаний электронной и офлайн-торговли, транспортных компаний и производителей, а также снижение нагрузки на федеральные автомобильные трассы и дорожную сеть г. Новосибирска | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Правительство Новосибирской области, Минтранс России, организация железнодорожного транспорта | 2025 год |
| (п. 110(2) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 110(3). | Создание распределительного центра | строительство линейного объекта - железнодорожные пути 6 - 7 км с примыканием к железнодорожным путям Восточно-Сибирской железной дороги. Предполагается размещение следующих функциональных объектов: склады для хранения грузов общей площадью 20000 кв. метров; административное здание площадью 1000 кв. метров; здание депо площадью 300 кв. метров; контрольно-пропускной пункт площадью 40 кв. метров | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Правительство Иркутской области, организация железнодорожного транспорта совместно с заинтересованными организациями | 2037 год |
| (п. 110(3) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 110(4). | Строительство логистического парка "Солнечный", состоящего из распределительных центров для торговых сетей "Красное и Белое", "СберЛогистика", "Магнит", "Пятерочка" общей площадью более 195 тыс. кв. метров | строительство логистического парка "Солнечный", состоящего из 4 автономных и обособленных между собой распределительных центров для заказчиков крупных торговых сетей и логистического оператора | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Правительство Омской области совместно с заинтересованными организациями | 2025 год |
| (п. 110(4) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 110(5). | Разработка предложений по развитию Арктического полигона железных дорог, в том числе созданию транспортного коридора, соединяющего промышленные центры юга Сибири и Транссибирскую железнодорожную магистраль с арктическими портами, а также по развитию внутренних водных путей на реках Лена, Енисей, Обь | подготовка предложений по развитию транспортной инфраструктуры в целях соединения территорий регионов Сибирского федерального округа с портами на Северном Ледовитом океане | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", организация железнодорожного транспорта | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 110(5) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 110(6). | Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей | обеспечение развития провозной и пропускной способностей Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей до 2035 года в соответствии с графиком достижения целевых показателей инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (третий этап)" | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России, Правительство Иркутской области, Правительство Красноярского края, организация железнодорожного транспорта | 2035 год (сроки могут быть уточены с учетом принимаемых Правительством Российской Федерации тарифных решений, процентных ставок по кредитным средствам и регуляторных ограничений по предоставлению кредитных средств организациям с государственным участием) |
| (п. 110(6) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 110(7). | Создание транспортно-логистического центра в г. Красноярске | оптимизация цепочек поставок для транспортных компаний и производителей, снижение нагрузки на федеральные автомобильные трассы и дорожную сеть г. Красноярска | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Правительство Красноярского края, организация железнодорожного транспорта | 2030 год |
| (п. 110(7) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| ### 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 111. | Установление дифференцированных тарифов на услуги по передаче электроэнергии для потребителей, осуществляющих высокоэнергоемкие вычисления ("майнинговые фермы") | обеспечение инвестиционных проектов необходимой энергетической мощностью | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэнерго России, Минцифры России, Минэкономразвития России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, ФАС России | 2025 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 112. | Разработка предложений об отмене принципа недискриминационного доступа к услуге по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств (центров обработки данных, "майнинговые фермы") | обеспечение инвестиционных проектов необходимой энергетической мощностью | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФАС России | 2025 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 113. | Разработка программы повышения надежности электросетевого комплекса Алтайского края до 2030 года | повышение надежности электросетевого комплекса, снижение числа аварий и инцидентов на объектах | доклад в Минэнерго России | Правительство Алтайского края, публичное акционерное общество "Россети" | 2024 год |
| 114. | Строительство опытно-демонстрационного энергокомплекса в составе энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем "БРЕСТ-ОД-300" с пристанционным ядерным топливным циклом в г. Северске | ввод в эксплуатацию энергоблока электрической мощностью 300 МВт | доклад в Правительство Российской Федерации | Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Минэнерго России, Администрация Томской области | 2030 год |
| 115. | Разработка и принятие решений, необходимых для предотвращения возникновения дефицита электрической энергии (мощности) в юго-восточной части объединенной энергетической системы Сибири, с учетом перспективных потребителей электрической энергии, включая строительство объектов генерации и магистральных сетей | обеспечение гарантированного и надежного электроснабжения потребителей с учетом потребностей социально-экономического развития и реализации инвестиционных проектов | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэнерго России, акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы", ассоциация "Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" | 2025 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 116. | Формирование предложений по завершению строительства Крапивинской гидроэлектростанции на реке Томь в Кемеровской области - Кузбассе с учетом экономической целесообразности и проработка вопросов привлечения средств федерального бюджета в целях создания объектов федеральной собственности (плотина и водохранилище гидроэлектростанции) и общих источников финансирования строительства | предложения по завершению строительства Крапивинской гидроэлектростанции на реке Томь в Кемеровской области - Кузбассе | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Кемеровской области - Кузбасса, Минэнерго России, публичное акционерное общество "Русгидро" | 2030 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 117. | Формирование технико-экономического обоснования вариантов электроснабжения удаленных населенных пунктов Монгун-Тайгинского и Тере-Хольского районов Республики Тыва с учетом оценки тарифных последствий | обоснование вариантов электроснабжения удаленных населенных пунктов Монгун-Тайгинского и Тере-Хольского районов Республики Тыва с учетом оценки тарифных последствий | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Республики Тыва, Минэнерго России, ФАС России, публичное акционерное общество "Россети", общество с ограниченной ответственностью "Дизель", акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы" | 2024 год |
| 118. | Реализация комплексного плана реализации инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Республики Тыва | реализация инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Республики Тыва | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Республики Тыва, Минэнерго России, Минпромторг России, Минстрой России | 2026 год |
| 118(1). | Разработка и принятие решений, необходимых для стабилизации и улучшения финансово-экономического положения публичного акционерного общества "Россети Сибирь" (включая заключение соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе в целях исполнения накопленных обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям публичного акционерного общества "Россети Сибирь" льготных категорий заявителей) | обеспечение гарантированного и надежного электроснабжения потребителей | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэнерго России, ФАС России, Минфин России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, на территориях которых присутствует публичное акционерное общество "Россети Сибирь", публичное акционерное общество "Россети Сибирь" | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 118(1) в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 118(2). | Строительство 3 блоков электростанции общей мощностью 690 МВт в г. Усолье-Сибирское | обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэнерго России, Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | 2029 год |
| (п. 118(2) в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 118(3). | Разработка и утверждение программы повышения надежности электросетевого комплекса Красноярского края до 2029 года | повышение надежности электросетевого комплекса, снижение числа аварий и инцидентов на объектах | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Красноярского края, Минэнерго России, организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью | 2026 год |
| (п. 118(3) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 118(4). | Строительство промышленного энергокомплекса в составе энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем "БР-1200" | создание инфраструктуры по производству топлива для первого энергоблока со свинцовым теплоносителем "БР-1200" | доклад в Правительство Российской Федерации | Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Минэнерго России, Администрация Томской области | 2035 год |
| (п. 118(4) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 118(5). | Разработка и утверждение программ повышения надежности функционирования электросетевого комплекса для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, с указанием источников финансирования | обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, минимизация количества и продолжительности отключений | доклад в Правительство Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минэнерго России, Минфин России, ФАС России, публичное акционерное общество "Россети", системообразующие территориальные сетевые организации | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 118(5) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| ### 5. Газификация |  |  |  |  |  |
| 119. | Формирование перспективного спроса на газ с указанием конкретных потребителей в целях учета их публичным акционерным обществом "Газпром" при подготовке технико-экономического обоснования развития Томской газотранспортной системы с учетом тарифов на газ, электроэнергию и тепло, а также топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ | увеличение поставок природного газа для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | доклад в публичное акционерное общество "Газпром" | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 120. | Подготовка технико-экономического обоснования развития Томской газотранспортной системы в целях снятия инфраструктурных ограничений на поставку газа новым потребителям в Томской области, Омской области, Новосибирской области, Кемеровской области - Кузбассе и Алтайском крае | увеличение поставок природного газа для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | доклад в Минэнерго России | публичное акционерное общество "Газпром" | 2024 год |
| 121. | Включение в схему территориального планирования Российской Федерации системы магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" | определение трассы магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" | распоряжение Правительства Российской Федерации | Минэкономразвития России, Минэнерго России, публичное акционерное общество "Газпром" | 2023 год |
| 122. | Определение перспективных объемов потребления природного газа промышленными потребителями (1 этап - потребители, расположенные вблизи городов Ачинск, Красноярск, Канск, Саянск, Усолье - Сибирское, Ангарск, Иркутск; 2 этап - все потребители на территории Сибирского федерального округа) | увеличение поставок природного газа для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, формирование перечня крупных перспективных потребителей | доклад в Минэнерго России, доклад в публичное акционерное общество "Газпром" | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, публичное акционерное общество "Газпром" | 2026 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 123. | Инвентаризация домовладений граждан в целях возможности их газификации за счет сетевого газа (1 этап - потребители, расположенные вблизи городов Ачинск, Красноярск, Канск, Саянск, Ангарск, Иркутск; 2 этап - все потребители на территории Сибирского федерального округа) | увеличение поставок природного газа для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | доклад в Минэнерго России, доклад в публичное акционерное общество "Газпром" | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, публичное акционерное общество "Газпром" | ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 124. | Разработка прогнозных топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, в соответствии с утвержденным порядком составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований | прогноз потребления природного газа в зависимости от цены на газ с учетом межтопливной конкуренции | акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, единый оператор газификации, региональный оператор газификации | 2024 год |
| 125. | Развитие Единой системы газоснабжения исходя из необходимости газификации максимально возможного количества субъектов Российской Федерации, не имеющих в настоящее время доступа к Единой системе газоснабжения, включая регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока | развитие газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока | доклад в Минэнерго России | публичное акционерное общество "Газпром" | 2024 год |
| 126. | Формирование предложений по созданию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке газотранспортной системы (в том числе локальной) с учетом ресурсной базы независимых производителей газа | развитие газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока | доклад в Минэнерго России | Правительство Иркутской области, Правительство Красноярского края, Правительство Республики Тыва, Правительство Республики Хакасия, независимые производители газа | ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 127. | Формирование предложений по созданию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке газотранспортной системы с учетом ресурсной базы публичного акционерного общества "Газпром" и независимых производителей газа на основе финансово-экономической модели | развитие газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэнерго России, публичное акционерное общество "Газпром", независимые производители газа | 2027 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 128. | Корректировка генеральных схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | уточнение перспективных поставок природного газа для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | доклад в Минэнерго России | публичное акционерное общество "Газпром", исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2024 год, далее - ежегодно |
| 129. | Корректировка региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций | увеличение поставок природного газа для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, единый оператор газификации, региональные операторы газификации | 2024 год, далее - ежегодно |
| 130. | Формирование проекта Генеральной схемы развития газовой отрасли Российской Федерации на период до 2050 года | проект генеральной схемы развития газовой отрасли | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэнерго России, публичное акционерное общество "Газпром" | 2026 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 131. | Реализация мероприятий по развитию отрасли газомоторного топлива в рамках федерального проекта "Чистая энергетика" | увеличение объема потребления газомоторного топлива | доклад в Минэнерго России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минэнерго России | ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 132. | Разработка концепции развития гелиевой промышленности Российской Федерации | проект концепции развития гелиевой промышленности Российской Федерации | доклад в Минпромторг России, Минэнерго России | публичное акционерное общество "Газпром", Минпромторг России, Минэнерго России | 2026 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 132(1). | Проработка вопроса о поэтапной реализации проекта по строительству магистрального газопровода "Ковыкта - Саянск - Иркутск" | создание газохимического комплекса в Иркутской области, обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по таким направлениям, как новые материалы и химия; перевод тепловых электростанций и автомобильного транспорта на газ; снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха; улучшение условий жизни населения | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Иркутской области, Минэнерго России, Минпромторг России, Минэкономразвития России, организация - собственник Единой системы газоснабжения | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 132(1) в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 132(1-1). | Ввод в эксплуатацию объекта "Газопровод "Ковыкта - Саянск - Иркутск. Участок Ковыкта - Жигалово (газопровод-отвод и газораспределительная станция Жигалово)" | обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по таким направлениям, как новые материалы и химия; снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха | доклад в Минэнерго России | организация - собственник Единой системы газоснабжения, Правительство Иркутской области | 2030 год |
| (п. 132(1-1) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 132(2). | Развитие газотранспортной системы Красноярского края | увеличение поставок природного газа для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | доклад в Минэнерго России | Правительство Красноярского края, организация - собственник Единой системы газоснабжения | 2030 год, далее - ежегодно |
| (п. 132(2) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 132(3). | Развитие газотранспортной системы Иркутской области, в том числе реализация программы развития газоснабжения и газификации Иркутской области на период 2026 - 2030 годов | увеличение поставок природного газа для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | доклад в Минэнерго России | Правительство Иркутской области, организация - собственник Единой системы газоснабжения | 2030 год, далее - ежегодно |
| (п. 132(3) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 132(4). | Разработка и реализация программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края на период 2026 - 2030 годов | увеличение поставок природного газа для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | доклад в Минэнерго России | Правительство Алтайского края, организация - собственник Единой системы газоснабжения | 2030 год |
| (п. 132(4) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 132(5). | Развитие Томской газотранспортной системы в целях снятия инфраструктурных ограничений на поставку газа для перспективных потребителей Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей | увеличение поставок природного газа для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | доклад в Минэнерго России | организация - собственник Единой системы газоснабжения, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Томской газотранспортной системы | 2029 год |
| (п. 132(5) в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| ### 6. Программы развития отдельных регионов |  |  |  |  |  |
| 133. | Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2020 - 2024 годы | обеспечение качества жизни населения, сопоставимого со среднероссийским качеством жизни, обеспечение динамичных темпов экономического роста, основанного на эффективной реализации экономического, в том числе туристско-рекреационного, потенциала | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, Минспорт России | 2025 год |
| 134. | Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020 - 2024 годы | обеспечение качества жизни населения, сопоставимого со среднероссийским качеством жизни, обеспечение динамичных темпов экономического роста, основанного на эффективной реализации экономического, в том числе туристско-рекреационного, потенциала | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России | 2025 год |
| 135. | Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020 - 2024 годы | обеспечение достижения устойчивого роста уровня и качества жизни населения за счет повышения эффективности использования экономического потенциала, расширения экономических перспектив и конкурентоспособности | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтруд России, Минпромторг России, Минэкономразвития России, Росавтодор, Минстрой России | 2025 год |
| 136. | Реализация программы социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса до 2024 года | обеспечение качества жизни населения, сопоставимого со среднероссийским качеством жизни, обеспечение динамичных темпов экономического роста, основанного на эффективной реализации экономического, в том числе туристско-рекреационного, потенциала | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минтранс России, Минстрой России, Росводресурсы, Минприроды России, Минобрнауки России, Минздрав России, Росавтодор, Минцифры России, Минпросвещения России | 2025 год |
| 137. | Реализация программы социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года | увеличение численности населения г. Байкальска в 2030 году до 17 тыс. человек, создание 3,3 тыс. новых рабочих мест | доклад в Минэкономразвития России | Правительство Иркутской области, Минэкономразвития России | ежегодно |
| 138. | Формирование предложений по утверждению и реализации программы социально-экономического развития Омской области с учетом действующих стратегических документов и с представлением соответствующих обоснований | обеспечение достижения устойчивого роста уровня и качества жизни населения за счет повышения эффективности использования экономического потенциала, расширения экономических перспектив и конкурентоспособности | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минтранс России, Минстрой России, Росводресурсы, Минспорт России, Минтруд России | 2026 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 138(1). | Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Хакасия на 2025 - 2030 годы | обеспечение достижения устойчивого роста уровня и качества жизни населения, повышение конкурентоспособности экономики региона | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, Правительство Республики Хакасия | 2025 год, далее - ежегодно |
| (п. 138(1) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 138(2). | Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай на 2025 - 2030 годы | обеспечение достижения устойчивого роста уровня и качества жизни населения, повышение экономического потенциала и конкурентоспособности | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, Правительство Республики Алтай | 2025 год, далее - ежегодно |
| (п. 138(2) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 138(3). | Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2025 - 2030 годы | обеспечение достижения устойчивого роста уровня и качества жизни населения, повышение конкурентоспособности экономики региона | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, Правительство Алтайского края | 2025 год, далее - ежегодно |
| (п. 138(3) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 138(4). | Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2025 - 2030 годы | обеспечение достижения устойчивого роста уровня и качества жизни населения, повышение конкурентоспособности экономики региона | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва | 2025 год, далее - ежегодно |
| (п. 138(4) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 138(5). | Реализация программы социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса до 2030 года | обеспечение достижения устойчивого роста уровня и качества жизни населения, повышение конкурентоспособности экономики региона | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, Правительство Кемеровской области - Кузбасса | 2025 год, далее - ежегодно |
| (п. 138(5) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 138(6). | Внесение изменений в государственные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, в части включения мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах | развитие опорных населенных пунктов; обеспеченность опорных населенных пунктов инфраструктурой | акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 138(6) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| ### 7. Поддержка инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |
| 139. | Проведение мероприятия по популяризации механизма соглашений о защите и поощрении капитальных вложений с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, и предпринимательским сообществом | повышение информированности бизнеса о возможностях и преимуществах соглашений о защите и поощрении капитальных вложений | протокол | Минэкономразвития России | 2024 год |
| 140. | Оказание государственной поддержки инвестиционным проектам в рамках соглашений о защите и поощрении капитальных вложений | поддержка инвестиционных проектов | заключение соглашений | Минэкономразвития России | 2023 год, далее - ежегодно |
| 141. | Оказание государственной поддержки инвестиционным проектам, направленным на производство приоритетной продукции | возмещение недополученных доходов по кредитам, предоставленным российским организациям промышленности на цели реализации инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции, по льготной процентной ставке | заключение соглашений | Минпромторг России, кредитные организации | 2023 год, далее - ежегодно |
| 142. | Оказание государственной поддержки инвестиционным проектам в рамках механизма приоритетных инвестиционных проектов | актуализация перечня приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса | приказ Минпромторга России | Минпромторг России | 2024 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 143. | Проведение мероприятий (обучающих семинаров) с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, предпринимательскими и банковскими сообществами по популяризации механизма "фабрика проектного финансирования" | повышение осведомленности заинтересованных сторон инвестиционного процесса о механизме "фабрика проектного финансирования" | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2024 год, далее - ежегодно |
| 144. | Проведение мероприятий с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, по формированию автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рекомендаций, способствующих улучшению показателей рейтинга качества жизни и национального инвестиционного рейтинга, а также по внедрению лучших региональных практик | улучшение показателей рейтинга качества жизни и национального инвестиционного рейтинга, внедрение лучших региональных практик | доклад в Правительство Российской Федерации | автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2024 год, далее - ежегодно |
| 145. | Обеспечение сбора, анализа и верификации сведений о перспективной нагрузке и перспективном спросе на электрическую энергию, в том числе в рамках действующих и новых объектов, планируемых к созданию на территории Сибирского федерального округа | определение планов по перспективной нагрузке и перспективному спросу на электрическую энергию и мощность в энергосистемах субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, в рамках подготовки документов перспективного развития электроэнергетики, в том числе схемы и программы развития электроэнергетических систем России | доклад в Минэнерго России | организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах Единой энергетической системы России | 2025 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 146. | Актуализация нормативно-правовой базы субъектов Российской Федерации с партнерами зарубежных стран в части международных соглашений | обеспечение актуализации нормативно-правовой базы субъектов Российской Федерации в части международного сотрудничества | акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, МИД России | ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 147. | Ведение реестра инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей социально-экономического развития Сибирского федерального округа (за исключением включенных в настоящий план) | мониторинг реализации инвестиционных проектов и оказание государственной поддержки | приказ Минэкономразвития России | Минэкономразвития России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2023 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 147(1). | Реализация региональных программ цифровой трансформации | уровень "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления 100 процентов к 2030 году | годовой отчет в федеральной государственной информационной системе координации информатизации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 147(1) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 147(2). | Реализация плана мероприятий по диверсификации экономики Кемеровской области - Кузбасса на 2021 - 2026 годы (комплекс инвестиционных проектов по созданию новых и развитию действующих производств в отраслях промышленности, не связанных с добычей угля) | 160 инвестиционных проектов в отраслях, не связанных с добычей угля | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России | 2026 год |
| (п. 147(2) введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 147(3). | Внесение изменений в схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, с учетом комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, необходимой для реализации национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2025 г. N 2365-р, актуализации отраслевых схем территориального планирования Российской Федерации | совершенствование территориального планирования | акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 147(3) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 147(4). | Внедрение технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении на уровне субъектов Российской Федерации | сокращение административных барьеров, препятствующих развитию технологий искусственного интеллекта; эффективная интеграция технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс; повышение спроса на российские фундаментальные модели генеративного искусственного интеллекта, их приоритетное использование в государственном управлении | доклад в Минцифры России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации совместно с заинтересованными организациями | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 147(4) введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |

## IV. Кластерное развитие

### 1. Кластер "Лес, лесопереработка и лесохимия"

#### 1.1. Целевые показатели (ответственные - Минпромторг России

и Рослесхоз)

| Наименование показателя |  | Единица измерения | 2022 год (факт) | 2026 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лесозаготовка | млн. куб. м | 61 | 65 | 70 |
| 2. | Пиломатериалы | тыс. куб. м | 10620 | 10939 | 15456 |
| 3. | ДСП (в том числе OSB) | тыс. куб. м | 726 | 747 | 1147 |
| 4. | Бумага и картон | тыс. тонн | 433 | 1046 | 1077 |
| 5. | Целлюлоза | тыс. тонн | 1777 | 1830 | 2727 |
| 6. | Объем инвестиций | млрд. рублей | 136,1 | 295,6 | 389,6 |
| 7. | Создание рабочих мест | тыс. штук | 1,8 | 4,8 | 6,8 |

#### 1.2. Приоритетные инвестиционные проекты

| Наименование проекта |  | Количество рабочих мест, тыс. штук | Объем инвестиций, млрд. рублей | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Биотехнологический комплекс по глубокой переработке древесины в Богучанском районе Красноярского края | 2,5 | 150,8 | Правительство Красноярского края, акционерное общество "Краслесинвест", общество с ограниченной ответственностью "Тайга Богучаны" | 2029 год |
| 2. | Модернизация производства акционерного общества "Группа Илим" в Иркутской области | 1,1 | 115,7 | Правительство Иркутской области, акционерное общество "Группа Илим" | 2025 год |
| 3. | Создание целлюлозного комбината в Енисейском районе Красноярского края | 2,4 | 98,7 | Правительство Красноярского края, общество с ограниченной ответственностью "Тайга" | 2030 год |
| 4. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р |  |  |  |  |
| 5. | Возобновление работы по деревообрабатывающему производству полного цикла в г. Красноярске общества с ограниченной ответственностью "Мебельная мануфактура Красноярска" | 0,230 | 5,6 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", Правительство Красноярского края совместно с заинтересованными организациями | 2030 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 6. | Модернизация картонного потока в г. Братске акционерным обществом "Группа "Илим" | 0 | 3,9 | Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | 2028 год |
| (п. 6 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция лиственного потока в г. Братске акционерным обществом "Группа "Илим" | 0 | 12,4 | Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | 2028 год |
| (п. 7 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 8. | Создание инновационного кластера "Эковолокно" | 1,087 | 82,5 | Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | 2030 год |
| (п. 8 введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |

#### 1.3. Мероприятия, обеспечивающие реализацию инвестиционных

проектов кластера

| Наименование мероприятия |  | Ожидаемый результат | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение объемов лесоустройства | доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства: на 2023 год - не менее 23 процентов; на 2024 год - не менее 25 процентов; на 2025 год и последующие годы - не менее 25 процентов | доклад в Правительство Российской Федерации | Рослесхоз | 2023 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах | недопущение ухудшения санитарного состояния лесов. Обеспечение доли мероприятий в объеме не менее 50 процентов от площади назначенных санитарно-оздоровительных мероприятий в поврежденных лесных насаждениях ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации | Рослесхоз, исполнительные органы субъектов Российской Федерации в области лесных отношений | 2023 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 3. | Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению | осуществление мероприятий по лесовосстановлению. Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов на уровне 100 процентов в 2025 году и 112 процентов к 2030 году | доклад в Правительство Российской Федерации | Рослесхоз, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2025 год, далее - ежегодно |
| (п. 3 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка окружной программы по развитию рынка деревянного домостроения (включая многоэтажное) | рост объемов производства и реализации продукции деревообработки | окружная программа по развитию рынка деревянного домостроения | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Рослесхоз, Минстрой России, Минпромторг России | 2025 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 5. | Сохранение объема субсидирования транспортных затрат в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28 июля 2022 г. N 1347 "О государственной поддержке российских организаций промышленности в целях компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции" | увеличение отгрузок на экспорт | доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторг России, Минфин России, акционерное общество "Российский экспортный центр" | 2024 год, далее - ежегодно |
| 6. | Подготовка предложений по совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования экспорта пиломатериалов при условии соответствия указанных предложений подходам по развитию и декриминализации лесного комплекса, закрепленным соответствующими решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, включая недопущение использования пиломатериалов в качестве "товаров прикрытия" для вывоза под их видом леса-кругляка | увеличение отгрузок на экспорт | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, Минфин России, Минпромторг России, ФТС России | 2023 год, далее - ежегодно |
| 7. | Проработка вопроса о целесообразности продления срока действия постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2022 г. N 747 "Об определении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для убытия с территории Российской Федерации отдельных видов товаров, указанных в пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. N 521" | увеличение отгрузок на экспорт отдельных видов лесоматериалов, в том числе пиломатериалов, после 1 января 2024 г. благодаря возможности вывоза через дополнительные автомобильные пункты пропуска | доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторг России, Минтранс России, Минэкономразвития России, ФТС России, Минфин России | 2023 год |

### 2. Кластер "Переработка алюминия"

#### 2.1. Целевые показатели (ответственный - Минпромторг России)

| Наименование показателя |  | Единица измерения | 2022 год (факт) | 2026 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производство - всего в том числе: | тыс. тонн | 2389 | 2741 | 3041 |
|  | Братский алюминиевый завод | тыс. тонн | 1005 | 1005 | 1005 |
|  | Красноярский алюминиевый завод | тыс. тонн | 1008 | 1008 | 1008 |
|  | Тайшетский алюминиевый завод | тыс. тонн | 78 | 430 | 430 |
|  | Богучанский алюминиевый завод | тыс. тонн | 298 | 298 | 598 |
|  | Тайшетская анодная фабрика | тыс. тонн | 643 | 976 | 1561 |
|  | Потребление внутреннего производства - всего в том числе: | тыс. тонн |  |  |  |
|  | алюминий (переработка) | тыс. тонн | 137,7 | 149,5 | 189,9 |
|  | обожженные аноды | тыс. тонн | 643 | 976 | 1561 |
| 2. | Объем инвестиций | млрд. рублей | 101,8 | 274,3 | 486,9 |
| 3. | Создание рабочих мест | тыс. штук | 1,2 | 2,6 | 4,1 |

#### 2.2. Приоритетные инвестиционные проекты

| Наименование проекта |  | Количество рабочих мест, тыс. штук | Объем инвестиций, млрд. рублей | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экологическая модернизация Братского алюминиевого завода | 0,9 | 107 | Правительство Иркутской области, Минпромторг России совместно с заинтересованными организациями | 2031 год |
| (п. 1 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание Тайшетской анодной фабрики | 0,9 | 116,5 | Правительство Иркутской области, Минпромторг России совместно с заинтересованными организациями | 2030 год |
| (п. 2 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 3. | Экологическая модернизация Красноярского алюминиевого завода | 0 | 85,6 | Правительство Красноярского края, объединенная компания "РУСАЛ", Минпромторг России | 2032 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 4. | Формирование новой сырьевой базы Ачинского глиноземного комбината: освоение Горячегорского месторождения нефелиновых руд, строительство транспортной инфраструктуры, строительство новой обогатительной фабрики, развитие добычи известняка на новом участке МИР-2. Строительство новой шламовой карты | 0,7 | 70 | Правительство Красноярского края, объединенная компания "РУСАЛ", Минпромторг России | 2034 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство 2-й серии Богучанского алюминиевого завода (300000 тонн в год) | 1,3 | 69 | объединенная компания "РУСАЛ", публичное акционерное общество "РусГидро", Правительство Красноярского края | 2030 год |
| 6. | Создание Тайшетского алюминиевого завода | 1,16 | 84,1 | Правительство Иркутской области, Минпромторг России совместно с заинтересованными организациями | 2030 год |
| (п. 6 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 7. | Развитие металлургического кластера (модернизация печей обжига электродов, увеличение мощностей для выпуска алюминиевой продукции) | 0,225 | 15,3 | Правительство Республики Хакасия совместно с заинтересованными организациями | 2026 год |
| (п. 7 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 8. | Создание производства графитированных электродов | 0,3 | 37 | Правительство Омской области совместно с заинтересованными организациями | 2026 год |
| (п. 8 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |

#### 2.3. Мероприятия, обеспечивающие реализацию

проектов кластера

| Наименование мероприятия |  | Ожидаемый результат | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Хакасская технологическая долина" в Республике Хакасия | создание территории с преференциальным режимом ведения предпринимательской деятельности в целях привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, развития отраслей экономики, роста валового регионального продукта | постановление Правительства Российской Федерации | Правительство Республики Хакасия, Минэкономразвития России | 2026 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина" | создание территории с преференциальным режимом ведения предпринимательской деятельности в целях привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, развития отраслей экономики, роста валового регионального продукта | ежегодный доклад в Минэкономразвития России | Правительство Красноярского края | 2024 год, далее - ежегодно |
| 3. | Проработка вопроса дополнения перечня приоритетной для импорта продукции продукцией машиностроительных отраслей, необходимой для реализации проектов развития, а также продления сроков выдачи кредитов, для которых применяется льготная процентная ставка на 1 год | привлечение финансирования для закупки технологического оборудования проектов развития и экологических проектов | доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минфин России | 2023 год |
| 4. | Заключение и исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между инвесторами и сетевыми организациями | технологическое присоединение к электрическим сетям в счет платы за технологическое присоединение | договоры об осуществлении технологического присоединения | акционерное общество "РУСАЛ Ачинск", акционерное общество "РУСАЛ Красноярск", публичное акционерное общество "Россети", публичное акционерное общество "Россети Сибирь" | 2031 год |
| 5. | Подготовка предложений по стимулированию производства продукции из алюминия с высокой добавленной стоимостью, в том числе посредством мер таможенно-тарифного регулирования | увеличение выпуска продукции из алюминия с высокой добавленной стоимостью не менее чем на 2 процента от общего объема переработки ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторг России, Минэкономразвития России | 2024 год, далее - ежегодно |

### 3. Кластер "Драгоценные металлы"

#### 3.1. Целевые показатели (ответственные - Минпромторг России

и Минфин России)

| Наименование показателя |  | Единица измерения | 2022 год (факт) | 2026 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Добыча - всего в том числе: | тонн | - | 58,1 | 127,3 |
|  | золото | тонн | - | 47,7 | 106 |
|  | серебро | тонн | - | 10,4 | 21,3 |
| 2. | Объем выпуска продукции | тонн | - | 41 | 91 |
| 3. | Объем инвестиций | млрд. рублей | 71,3 | 211,4 | 392 |
| 4. | Создание рабочих мест | тыс. штук | 0,2 | 4,1 | 6,1 |

#### 3.2. Приоритетные инвестиционные проекты

| Наименование проекта |  | Количество рабочих мест, тыс. штук | Объем инвестиций, млрд. рублей | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и освоение золоторудного месторождения "Сухой Лог" | 1,3 | 322,3 | Правительство Иркутской области, общество с ограниченной ответственностью "ПОЛЮС Сухой Лог" | 2028 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение добывающих и перерабатывающих мощностей месторождения Благодатное (золотоизвлекательная фабрика - 5) | 0,14 | 64,8 | Правительство Красноярского края, акционерное общество "Полюс Красноярск" | 2035 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка месторождения рудного золота "Гурбей" | 1,2 | 27 | Правительство Иркутской области, общество с ограниченной ответственностью "Техсервис" | 2035 год |
| 4. | Строительство и эксплуатация горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении "Светловское" | 1,01 | 42,9 | Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | 2036 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство и эксплуатация горно-обогатительного комбината "Красный" | 0,9 | 35,3 | Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | 2036 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство горно-обогатительного комбината для производства золота на базе месторождения "Высокое" в Северо-Енисейском районе Красноярского края | 1,5 | 12,3 | Правительство Красноярского края, общество с ограниченной ответственностью "Соврудник" | 2023 год |
| 7. | Создание предприятия по добыче золота на Кара-Бельдирском золоторудном месторождении | 0,8 | 9,3 | Правительство Республики Тыва, общество с ограниченной ответственностью "Кара-Бельдир" | 2027 год |
| 8. | Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на Ведугинском золоторудном месторождении | 0,627 | 15,9 | Правительство Красноярского края совместно с заинтересованными организациями | 2027 год |
| (п. 8 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство горно-обогатительного комплекса на Федоровско-Кедровском золоторудном месторождении | 0,65 | 11,2 | Правительство Республики Хакасия совместно с заинтересованными организациями | 2030 год |
| (п. 9 введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |

#### 3.3. Мероприятия, обеспечивающие реализацию

проектов кластера

| Наименование мероприятия |  | Ожидаемый результат | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р |  |  |  |  |
| 2. | Строительство мостового перехода через реку Витим | обеспечение транспортной инфраструктурой инвестиционного проекта по разработке и освоению золоторудного месторождения "Сухой Лог" в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Инфраструктура для жизни" | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Иркутской области, Минтранс России, Росавтодор | 2031 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт мостового перехода через реку Бодайбо | обеспечение транспортной инфраструктурой инвестиционного проекта по разработке и освоению золоторудного месторождения "Сухой Лог" в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Инфраструктура для жизни" | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Иркутской области | 2030 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 4. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений на маршруте Таксимо - Бодайбо - Кропоткин | обеспечение транспортной инфраструктурой инвестиционного проекта по разработке и освоению золоторудного месторождения "Сухой Лог" в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Инфраструктура для жизни" | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Иркутской области, Минтранс России, Росавтодор | 2026 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги "Енисейск - Высокогорский" км 10 - 57 в Енисейском районе Красноярского края | обеспечение финансирования в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Правительство Красноярского края | 2026 год |
| 6. | Заключение и исполнение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | технологическое присоединение к электрическим сетям в счет платы за технологическое присоединение | договор об осуществлении технологического присоединения | общество с ограниченной ответственностью "ПОЛЮС Сухой Лог", публичное акционерное общество "Россети" | 2035 год |
| 7. | Увеличение бюджетного финансирования на капитальный ремонт и содержание автомобильной дороги регионального значения Епишино - Северо - Енисейский до нормативных значений | обеспечение финансирования в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы" | Правительство Красноярского края | 2026 год |
| 8. | Заключение и исполнение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | технологическое присоединение к электрическим сетям в счет платы за технологическое присоединение | договор об осуществлении технологического присоединения | акционерное общество "ПОЛЮС Красноярск", публичное акционерное общество "Россети" | 2025 год |
| 9. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Нижнеудинск - Гурбей | увеличение пропускной способности автодорог, повышение параметров грузооборота | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Иркутской области | 2027 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 10. | Подготовка и направление ходатайства о переводе земельного участка месторождений Гурбей и Светино из лесного фонда в категорию земель промышленности в целях строительства золотоизвлекательной фабрики | строительство золотоизвлекательной фабрики мощностью 3 млн. тонн в год и освоение Гурбейского месторождения и месторождения Светино | постановление Правительства Российской Федерации | Правительство Иркутской области, Минприроды России, Рослесхоз, общество с ограниченной ответственностью "ТехСервис" | 2023 год |

### 4. Кластер "Цветные и редкоземельные металлы"

#### 4.1. Целевые показатели (ответственные - Минпромторг России

и Минприроды России)

|  | Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год (факт) | 2026 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Добыча - всего | тыс. тонн | 146 | 378 | 639 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | медь | тыс. тонн | 16,7 | 101 | 258 |
|  | никель | тыс. тонн | 0 | 1,9 | 101 |
|  | кобальт | тыс. тонн | 0 | 0,08 | 3,9 |
|  | цинк | тыс. тонн | 107,5 | 223 | 222 |
|  | свинец | тыс. тонн | 21,6 | 42 | 42 |
|  | молибден | тыс. тонн | 0 | 1,4 | 3,4 |
|  | ниобий | тыс. тонн | 0 | 2,66 | 2,66 |
|  | тантал | тыс. тонн | 0 | 0,259 | 0,259 |
|  | цирконий | тыс. тонн | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 2. | Объем выпуска продукции - всего | тыс. тонн | 110 | 294 | 481 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | медь в концентрате | тыс. тонн | 13 | 78 | 199 |
|  | никель в концентрате | тыс. тонн | 0 | 1,2 | 65,4 |
|  | кобальт в концентрате | тыс. тонн | 0 | 0,1 | 3,5 |
|  | цинк в концентрате | тыс. тонн | 84 | 175 | 174 |
|  | свинец в концентрате | тыс. тонн | 13 | 25 | 24 |
|  | молибден в концентрате | тыс. тонн | 0 | 0,7 | 1,7 |
|  | ниобий и тантал в концентрате | тыс. тонн | 0 | 2,75 | 2,75 |
|  | цирконовый концентрат | тыс. тонн | 0 | 7 | 7 |
| 3. | Объем инвестиций | млрд. рублей | 3,7 | 1000,8 | 1465,2 |
| 4. | Создание рабочих мест | тыс. штук | 0,2 | 7,1 | 11,8 |

#### 4.2. Приоритетные инвестиционные проекты

|  | Наименование проекта | Количество рабочих мест, тыс. штук | Объем инвестиций, млрд. рублей | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка месторождений металлов платиновой группы Черногорское и Норильск-1 (южная часть) | 6 | 521 | Правительство Красноярского края, общество с ограниченной ответственностью "Черногорская ГРК", общество с ограниченной ответственностью "Русская платина" | 2077 год |
| 2. | Рудник "Скалистый". Вскрытие, подготовка и отработка богатых и медистых руд залежи С-2 Талнахского месторождения и С-5, С-5д, С-6, С-6л Октябрьского месторождения. 3ПК, 4ПК, 5ПК и 6ПК | 0 | 195 | Правительство Красноярского края, публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 2030 год |
| 3. | Модернизация и расширение Талнахской обогатительной фабрики публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 0 | 175 | Правительство Красноярского края, публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 2035 год |
| 4. | Проект комплексного развития рудника "Таймырский" Заполярного филиала публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 0 | 150 | Правительство Красноярского края, публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 2030 год |
| 5. | Создание производства батарейных металлов на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг | 4 | 183,8 | Правительство Республики Тыва совместно с заинтересованными организациями | 2050 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 6. | Создание компании - производителя батарейных металлов. Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождений Кингашское и Верхнекингашское | 2 | 120,4 | Правительство Красноярского края, общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Интергео" | 2028 год |
| 7. | Освоение Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд | 1 | 110 | Правительство Республики Тыва совместно с заинтересованными организациями | 2030 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 8. | Комплексный проект "Южный кластер" | 0,2 | 74,8 | Правительство Красноярского края, общество с ограниченной ответственностью "Медвежий ручей", публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 2028 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 9. | Промышленная разработка Туганского ильменит-циркониевого россыпного месторождения. Этап 2. Строительство горно-обогатительного комбината производственной мощностью 6,9 млн. тонн в год (линиями по 2,3 млн. тонн в год) | 0,62 | 49,8 | Администрация Томской области совместно с заинтересованными организациями | 2032 год |
| (п. 9 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 10. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р |  |  |  |  |
| 11. | Промышленная разработка Зашихинского редкометалльного месторождения | 0,95 | 28 | Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | 2028 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 12. | Разработка Корбалихинского месторождения полиметаллических руд (2 и 3 очереди) для увеличения объемов добычи руды | 0,303 | 24,7 | Правительство Алтайского края, акционерное общество "Сибирь-Полиметаллы" | 2026 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 13. | Освоение Кызык-Чадрского месторождения золото-медно-молибденовых руд | 0,8 | 20 | Правительство Республики Тыва совместно с заинтересованными организациями | 2035 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 14. | Освоение Солчурского полиметаллического месторождения | 0,8 | 17 | Правительство Республики Тыва | 2035 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 15. | Освоение Тастыгского месторождения лития | 1,25 | 33,6 | Правительство Республики Тыва совместно с заинтересованными организациями | 2030 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 16. | Строительство завода невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ на территории Республики Тыва | 0,03 | 0,4 | Правительство Республики Тыва совместно с заинтересованными организациями | 2030 год |
| (п. 16 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 17. | Проект по добыче медной руды в Туруханском районе Красноярского края "Полярная медь" | 1 | 60 | Правительство Красноярского края совместно с заинтересованными организациями | 2031 год |
| (п. 17 введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |

#### 4.3. Мероприятия, обеспечивающие реализацию

проектов кластера

|  | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка предложений по развитию предприятий полного цикла переработки руд цветных и редкоземельных металлов с получением всей номенклатуры попутных компонентов | увеличение объемов переработки руд цветных и редкоземельных металлов (рений, висмут, скандий и др.) | доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторг России, Минприроды России, Роснедра | 2024 год, далее - ежегодно |
| 2. | Инициирование проведения аукционов на право пользования недрами в целях разработки Арысканского, Солчурского, Карасугского, Улуг-Танзекского месторождений | проведение аукционов на право пользования недрами, освоение месторождений | доклад в Роснедра | Правительство Республики Тыва | 2030 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 3. | Заключение и исполнение договора об осуществлении технологического присоединения электросетевого хозяйства горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг к электрическим сетям | обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг | доклад в Правительство Российской Федерации | Минпромторг России, Минэнерго России, Правительство Республики Тыва, публичное акционерное общество "Россети" совместно с заинтересованными организациями | 2029 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка и направление ходатайства о переводе Кусковско-Ширяевского земельного участка Туганского месторождения из лесного фонда в категорию земель промышленности в целях строительства горно-обогатительного комбината мощностью 6,9 млн. тонн в год рудных песков и освоение Кусковско-Ширяевского участка Туганского месторождения | перевод Кусковско-Ширяевского земельного участка Туганского месторождения из лесного фонда в категорию земель промышленности | распоряжение Правительства Российской Федерации | Администрация Томской области, акционерное общество "Туганский горно-обогатительный комбинат "Ильменит", Рослесхоз, Минприроды России | 2026 год |

### 5. Кластер "Туризм"

#### 5.1. Целевые показатели (ответственный -

Минэкономразвития России)

|  | Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год (факт) | 2026 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | млн. чел. | 6,1 | 8 | 11,1 |
| 2. | Количество номеров в коллективных средствах размещения | штук | 85000 | 95000 | 112000 |
| 3. | Объем инвестиций | млрд. рублей | 0 | 152,7 | 273,8 |
| 4. | Создание рабочих мест | тыс. штук | 0 | 17,8 | 34,3 |

#### 5.2. Приоритетные инвестиционные проекты

|  | Наименование проекта | Количество рабочих мест, тыс. штук | Объем инвестиций, млрд. рублей | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория" | 4,08 | 41,6 | Правительство Кемеровской области - Кузбасса | 2035 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплексный туристический проект "Байкальская слобода", 3500 номеров, Иркутская область, Иркутский район | 1,7 | 40,9 | Правительство Иркутской области, акционерное общество "Корпорация Туризм.РФ" | 2035 год |
| 3. | Развитие всесезонного курорта "Манжерок" | 1 | 21 | Правительство Республики Алтай, публичное акционерное общество "Россети", публичное акционерное общество "Газпром", общество с ограниченной ответственностью "ВК Манжерок" | 2035 год |
| 4. | Многофункциональный туристический комплекс "Затундра" | 0,8 | 20 | Правительство Красноярского края, публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", общество с ограниченной ответственностью "Васта Дискавери" | 2035 год |
| 5. | Развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" | 0,9 | 15,4 | Правительство Иркутской области | 2056 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 6. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р |  |  |  |  |
| 7. | Комплексное развитие горнолыжного курорта "Гладенькая" | 0,6 | 14,5 | Правительство Республики Хакасия, общество с ограниченной ответственностью "Проект "Долина Бабик" | 2033 год |
| 8. | Строительство многофункционального комплекса "Всесезонный курорт в Алтайском крае" на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" | 0,549 | 14,6 | Правительство Алтайского края совместно с заинтересованными организациями | 2029 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 9. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р |  |  |  |  |
| 10. | Создание Международного центра водных ресурсов | 0,2 | 8 | Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | 2028 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство гостиничного комплекса "Altay Wellness Village. Алтай Велнес Вилладж" на берегу Телецкого озера в Турочакском районе Республики Алтай | 0,3 | 6,5 | Правительство Республики Алтай, публичное акционерное общество "Россети", общество с ограниченной ответственностью "Алтай Виладж" | 2031 год |
| 12. | Комплексный туристический проект "Многофункциональный комплекс Сибэкспоцентр" | 0,2 | 5 | Правительство Иркутской области, общество с ограниченной ответственностью "Гранд Байкал" | 2028 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 13. | Реализация проекта "Горнолыжный курорт "ALTAY RESTART" на туристской территории "Белокуриха Горная" | 0,176 | 3,2 | Правительство Алтайского края, общество с ограниченной ответственностью "Гранд-Крио Алтай" | 2026 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 14. | Строительство объектов туристской инфраструктуры в рамках реализации концепции развития игорной зоны "Сибирская монета" | 0,437 | 6,7 | Правительство Алтайского края совместно с заинтересованными организациями | 2034 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 15. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р |  |  |  |  |
| 16. | Развитие горнолыжного курорта "Гора Соболиная" | 0,065 | 2,5 | Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | 2036 год |
| (п. 16 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 17. | Создание, реконструкция, содержание и эксплуатация муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан и туризма на территории городской зоны отдыха "Зеленый остров" | 0,023 | 0,6 | Правительство Омской области совместно с заинтересованными организациями | 2049 год |
| (п. 17 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 18. | Строительство гостиницы категории 3 звезды возле храма "Тубтен Шедруб Линг" (г. Кызыл) | 0,08 | 1,05 | Правительство Республики Тыва совместно с заинтересованными организациями | 2028 год |
| (п. 18 введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |

#### 5.3. Мероприятия, обеспечивающие реализацию

проектов кластера

|  | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие туристской территории "Белокуриха Горная" | создание обеспечивающей инфраструктуры территории, привлечение инвестиций в создание туристкой инфраструктуры, создание новых рабочих мест | доклад в Минэкономразвития России | Правительство Алтайского края, акционерное общество "Корпорация Туризм.РФ", инвесторы туристской территории "Белокуриха Горная" | 2024 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство нового аэровокзального комплекса горнолыжного курорта "Шерегеш" | обеспечение авиационной транспортной доступности горнолыжного курорта "Шерегеш" | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Правительство Кемеровской области - Кузбасса, Минтранс России, Росавиация | 2028 год |
| (п. 2 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Кемеровской области - Кузбассе | создание территории с преференциальным режимом ведения предпринимательской деятельности в целях привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, развития отраслей экономики, роста валового регионального продукта | постановление Правительства Российской Федерации | Правительство Кемеровской области - Кузбасса, Минэкономразвития России | 2024 год |
| 4. | Развитие игорной зоны "Сибирская монета" | создание обеспечивающей инфраструктуры территории в целях привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест | доклад в Минэкономразвития России | Правительство Алтайского края, инвесторы игорной зоны "Сибирская монета" | 2024 год, далее - ежегодно |
| 5. | Развитие системы многофункциональных сервисных зон в рамках развития придорожной инфраструктуры | создание условий для развития автомобильного туризма и обеспечения туристов необходимым уровнем сервиса. Стимулирование развития автомобильных путешествий. Увеличение числа поездок | доклад в Правительство Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Росавтодор | 2024 год, далее - ежегодно |
| 6. | Развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" | создание территории с преференциальным режимом ведения предпринимательской деятельности в целях привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, развития отраслей экономики, роста валового регионального продукта | доклад в Минэкономразвития России | Правительство Алтайского края, резиденты особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь | 2028 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 7. | Развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" | создание территории с преференциальным режимом ведения предпринимательской деятельности в целях привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, развития отраслей экономики, роста валового регионального продукта | доклад в Минэкономразвития России | Правительство Иркутской области | 2024 год, далее - ежегодно |
| 8. | Подключение к существующим сетям обеспечивающей инфраструктуры г. Байкальска | подведение внутриплощадочных сетей водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, дорожного хозяйства, железнодорожных путей г. Байкальска для реализации проекта создания Международного центра водных ресурсов | доклад в Минэкономразвития России | Правительство Иркутской области, Росавтодор | 2024 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 9. | Подключение к существующим сетям обеспечивающей инфраструктуры г. Иркутска (внутриплощадочные сети водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, канализования) | подключение внутриплощадочных сетей водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, канализования г. Иркутска для комплексного туристического проекта "Многофункциональный комплекс Сибэкспоцентр" | доклад в Минэкономразвития России | Правительство Иркутской области, акционерное общество "Корпорация Туризм.РФ" | 2024 год, далее - ежегодно |
| 10. | Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта "Многофункциональный туристический комплекс "Затундра" | инфраструктурное обеспечение реализации инвестиционного проекта "Многофункциональный туристический комплекс "Затундра" | доклад в Минэкономразвития России | Правительство Красноярского края, акционерное общество "Корпорация Туризм.РФ", Росавтодор | 2024 год, далее - ежегодно |
| 11. | Строительство средств размещения в рамках реализации инвестиционного проекта "Многофункциональный туристический комплекс "Затундра" | создание некапитальных средств размещения в рамках реализации инвестиционного проекта "Многофункциональный туристический комплекс "Затундра" | доклад в Минэкономразвития России | Правительство Красноярского края, публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", общество с ограниченной ответственностью "Васта Дискавери" | 2035 год |
| 12. | Определение варианта газификации спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" с учетом перспектив реализации на указанной территории масштабных инвестиционных проектов | определение варианта газификации спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", позволяющего обеспечить предполагаемые к реализации перспективные инвестиционные проекты необходимыми мощностями газоснабжения. Определение сроков, этапности, стоимости и источников финансирования выполнения публичным акционерным обществом "Газпром" необходимых мероприятий | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Кемеровской области - Кузбасса, Минэнерго России, публичное акционерное общество "Газпром" | 2023 год |
| 13. | Развитие национальных туристических маршрутов | разработка и утверждение не менее 5 национальных туристических маршрутов | приказ Минэкономразвития России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минэкономразвития России | 2028 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 14. | Формирование и ведение единого событийного календаря "Большая Сибирь" | обеспечение условий для эффективного наращивания туристического потока | доклад в Минэкономразвития России | Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение", исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минэкономразвития России | 2024 год, далее - ежегодно |
| 15. | Создание средств размещения (гостиниц) в хозяйственной зоне природного парка "Ергаки", Ермаковский район Красноярского края | создание средств размещения на территории хозяйственной зоны природного парка "Ергаки" | доклад в Минэкономразвития России | Правительство Красноярского края, акционерное общество "Корпорация Туризм.РФ", инвесторы | 2030 год |
| 16. | Строительство гостиничного комплекса 5 звезд в г. Красноярске | строительство гостиничного комплекса 5 звезд, автомобильной парковки, офисно-делового центра | доклад в Минэкономразвития России | Правительство Красноярского края, общество с ограниченной ответственностью "Сибинвест" | 2028 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 17. | Строительство загородного отеля 5 звезд в Красноярском крае, г. Дивногорск, залив Шумиха | строительство загородного отеля 5 звезд в Красноярском крае, г. Дивногорск | доклад в Минэкономразвития России | Правительство Красноярского края, акционерное общество "Корпорация Туризм.РФ", общество с ограниченной ответственностью "САТИН ГРУПП" | 2030 год |
| 18. | Строительство гостиничного комплекса 4 звезды на территории фанпарка "Бобровый лог" в г. Красноярске | строительство гостиничного комплекса 4 звезды на территории фанпарка "Бобровый лог" в г. Красноярске, в том числе спорт-отеля | доклад в Минэкономразвития России | Правительство Красноярского края, общество с ограниченной ответственностью "Ренонс" | 2030 год |
| 19. | Строительство гостиничного комплекса 4 звезды в ландшафтном парке "Юдинская долина" в г. Красноярске | строительство гостиничного комплекса 4 звезды в ландшафтном парке "Юдинская долина" в г. Красноярске | доклад в Минэкономразвития России | Правительство Красноярского края, акционерное общество "РУСАЛ" | 2028 год |
| 20. | Строительство аэровокзального комплекса "Аэропорт Горно-Алтайск" | увеличение обслуживаемого пассажиропотока в 3 раза к уровню 2021 года (до 450 пассажиров в час) | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Правительство Республики Алтай, Минтранс России, Росавиация совместно с заинтересованными организациями | 2031 год |
| (п. 20 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |

### 6. Кластер "Сельское хозяйство и пищевая промышленность"

#### 6.1. Целевые показатели (ответственные исполнители -

высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Сибирского федерального округа)

(в ред. распоряжения Правительства РФ

от 04.09.2025 N 2448-р)

| Наименование показателя |  | Единица измерения | 2024 год (факт.) | 2026 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс производства продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года | процентов | 104,4 | 107,5 | 119,8 |
| 2. | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах) | млрд. долларов США | 2,579 (в текущих ценах) | 2,5892 | 3,2645 |
| 3. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 43063 | 53146 | 64879 |
| 4. | Объем инвестиций | млрд. рублей | 0 | 25,39 | 128,99 |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 5. | Создание рабочих мест | тыс. штук | 0 | 0,674 | 3,018 |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |

#### 6.2. Приоритетные инвестиционные проекты

| Наименование проекта |  | Количество рабочих мест, тыс. штук | Объем инвестиций, млрд. рублей | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение производственных мощностей сельскохозяйственного производственного кооператива "Усольский свинокомплекс" | 0,6 | 10 | Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | 2027 год |
| (п. 2 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 3 - 7. | Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р |  |  |  |  |
| 8. | Создание тепличного комбината для производства овощей и зеленых культур в защищенном грунте с инженерными коммуникациями в Емельяновском районе Красноярского края | 0,45 | 14 | Правительство Красноярского края совместно с заинтересованными организациями | 2030 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство животноводческого комплекса на 2658 голов в Минусинском районе Красноярского края | 0 | 3,5 | Правительство Красноярского края совместно с заинтересованными организациями | 2026 год |
| (п. 9 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство молочной фермы в районе с. Яново Заринского района Алтайского края | 0,203 | 6,99 | Правительство Алтайского края совместно с заинтересованными организациями | 2025 год |
| (п. 10 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство молочного завода с производительностью 1150 тонн молока в сутки | 0,624 | 34,5 | Правительство Новосибирской области совместно с заинтересованными организациями | 2027 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 12. | Строительство комплекса по производству мяса индейки в Алтайском крае | 0,22 | 3,9 | Правительство Алтайского края совместно с заинтересованными организациями | 2027 год |
| (п. 12 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство высокотехнологичной птицефабрики полного цикла производственной мощностью 50 млн. штук инкубационного яйца и 45 тыс. тонн мяса птицы в год | 0,3 | 30 | Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | 2030 год |
| (п. 13 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 14. | Модернизация и строительство корпусов содержания птицы, цехов производства и переработки продукции с общим приростом производства продукции на 25 процентов или 7 тыс. тонн мяса птицы в год | 0,1 | 4,7 | Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | 2029 год |
| (п. 14 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 15. | Строительство животноводческого комплекса молочного направления на 3350 коров и специализированной фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3940 голов | 0,05 | 6,5 | Правительство Кемеровской области - Кузбасса совместно с заинтересованными организациями | 2028 год |
| (п. 15 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 16. | Тепличный комбинат общество с ограниченной ответственностью "ТК "Сибирский" с инженерными коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей, расположенный в Омском районе | 0,344 | 10,2 | Правительство Омской области совместно с заинтересованными организациями | 2026 год |
| (п. 16 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 17. | Молочно-товарная ферма на 1800 коров в д. Голенки | 0,05 | 2,4 | Правительство Омской области совместно с заинтересованными организациями | 2025 год |
| (п. 17 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 18. | Строительство нового молочно-товарного комплекса на 1999 коров | 0,077 | 2,3 | Правительство Томской области совместно с заинтересованными организациями | 2026 год |
| (п. 18 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |

#### 6.3. Мероприятия, обеспечивающие реализацию

проектов кластера

| Наименование мероприятия |  | Ожидаемый результат | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Хандагайты" в Республике Тыва | создание территории с преференциальным режимом ведения предпринимательской деятельности в целях привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, развития отраслей экономики, роста валового регионального продукта | постановление Правительства Российской Федерации | Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России | 2028 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 2. | Проработка возможности реализации проекта по созданию агробиотехнопарка на базе Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук и особой экономической зоны научно-производственного типа в р.п. Краснообск Новосибирской области | подготовка предложений и соответствующих обоснований по созданию территории с преференциальным режимом ведения для наукоемкого производства резидентов агробиотехнопарка в целях привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, развития отрасли агропромышленного комплекса, формирования инновационной инфраструктуры территории | доклад в Минсельхоз России | Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук, Правительство Новосибирской области, Минсельхоз России, Минобрнауки России | 2026 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 3. | Расширение целевых направлений расходования грантов в рамках проектов "Агропрогресс" и "Агростартап" | включение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на доставку сельскохозяйственной техники и оборудования, приобретенных за счет средств грантовой поддержки в рамках реализации проектов "Агропрогресс", семейных ферм и развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации на реализацию проектов "Агростартап", в целевые направления расходования указанных грантов | постановление Правительства Российской Федерации | Минсельхоз России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2024 год |
| 4. | Поддержка фермеров и развитие сельской кооперации | увеличение размера возмещения затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на приобретение техники и оборудования в рамках субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" с 50 до 60 процентов для субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ | постановление Правительства Российской Федерации | Минсельхоз России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2024 год |
| 5. | Внесение изменений в стратегии социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, по формированию (уточнению) разделов "Пространственное развитие" в части ускоренного развития опорных населенных пунктов | изменения в стратегии социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, учитывающие ускоренное развитие опорных населенных пунктов | акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2026 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка, утверждение и реализация программ развития инфраструктуры опорных населенных пунктов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа | ускоренное развитие социальной, инженерной инфраструктуры опорных населенных пунктов | акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минстрой России | 2026 год, далее - ежегодно |
| (п. 6 в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 7. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р |  |  |  |  |
| 8. | Сохранение мер поддержки льготного кредитования на строительство тепличных комплексов | привлечение льготных кредитов в агропромышленный комплекс, рост продукции сельского хозяйства | постановление правительства Российской Федерации | Минсельхоз России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2024 год |
| 9. | Вовлечение в оборот новых земель сельскохозяйственного назначения | обеспечение реализации эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения не менее 1500 тыс. га к 2030 году | доклад в Минсельхоз России | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2024 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 10. | Внесение изменений в государственные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, в сфере агропромышленного комплекса в части включения мероприятий по привлечению инвестиций в отрасль: в овощи защищенного грунта; в молочное скотоводство; в инфраструктуру | привлечение инвестиций в отрасль | доклад в Минсельхоз России, акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации | исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2024 год |

### 7. Кластер "Нефть и газ"

#### 7.1. Целевые показатели (ответственные - Минэнерго России

и Минприроды России)

| Наименование показателя |  | Единица измерения | 2022 год (факт) | 2026 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение объема добычи нефти и газового конденсата в Сибирском федеральном округе к уровню добычи в Российской Федерации в соответствии с базовым уровнем за 2022 год | процентов | 1 | 1,02 | 1,05 |
| 2. | Объем производства крупнотоннажных полимеров нефтехимическими предприятиями | тыс. тонн (не менее) | 920 | 970 | 1500 |
| 3. | Объем потребления природного газа | млрд. куб. м | 23,7 | 27 | 32 |
| 4. | Объем инвестиций | млрд. рублей | 0 | 4587,8 | 8385,3 |
| 5. | Создание рабочих мест | тыс. штук | 0 | 27,6 | 54 |

#### 7.2. Приоритетные инвестиционные проекты

| Наименование проекта |  | Количество рабочих мест, тыс. штук | Объем инвестиций, млрд. рублей | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание новой "нефтегазовой провинции" "Восток Ойл" | 83 | 10859 | Правительство Красноярского края, общество с ограниченной ответственностью "Восток Ойл", публичное акционерное общество "Роснефть" | 2040 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 2. | Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения | 0,8 | 576 | публичное акционерное общество "Газпром", Правительство Иркутской области | 2026 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание газохимического комплекса в районе г. Усть-Кут ("Строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода (завода фракционирования широкой фракции легких углеводородов) в районе Толстого мыса г. Усть-Кута", "Строительство завода полимеров") | 1,6 | 372,9 | Правительство Иркутской области, общество с ограниченной ответственностью "Иркутская нефтяная компания" | 2035 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 4. | Полномасштабная разработка Верхнечонского месторождения, Катангский район | 1,8 | 152 | Правительство Иркутской области, публичное акционерное общество "Верхнечонскнефтегаз" | 2050 год |
| 5. | Разработка Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения | 0,1 | 138,4 | Правительство Иркутской области, закрытое акционерное общество "Нефтяная компания Дулисьма" | 2050 год |
| 6. | Реализация проекта по добыче метана из угольных пластов | 0,2 | 133,6 | Правительство Кемеровской области - Кузбасса, общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Кузнецк" | 2028 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 7. | Модернизация нефтехимического производства, г. Ангарск | 0,14 | 91,1 | Правительство Иркутской области, акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" | 2026 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 8. | Создание и освоение производства катализаторов гидрогенизационных процессов | 0,4 | 62,2 | Правительство Омской области совместно с заинтересованными организациями | 2025 год |
| (п. 8 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |

#### 7.3. Мероприятия, обеспечивающие реализацию

проектов кластера

| Наименование мероприятия |  | Ожидаемый результат | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка комплекса мероприятий по развитию энергетики и газовой промышленности Красноярского края с вовлечением запасов и ресурсов месторождений (с учетом использования попутного нефтяного газа) независимых производителей газа для поставок газа российским потребителям | разработка комплекса мер до 2035 года | доклад в Минэнерго России | Правительство Красноярского края, Минэнерго России, Минпромторг России, публичное акционерное общество "Газпром", независимые производители газа на территории Красноярского края | 2026 год, далее - ежегодно |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка предложений по развитию газохимического кластера в г. Саянске и г. Ангарске и переводе теплоэлектростанций и котельных на газ в Иркутской области | определение перспективных потребителей газа | доклад в публичное акционерное общество "Газпром" | акционерное общество "Саянскхимпласт", публичное акционерное общество "Эн + ГРУП", заинтересованные организации | 2024 год |
| 3. | Подготовка предложений о целесообразности строительства газопровода "Ковыкта - Саянск - Иркутск" по итогам корректировки генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области с учетом перспектив создания газохимических производств в г. Саянске и г. Ангарске и перевода теплоэлектростанций и котельных на газ в Иркутской области | формирование перспективного спроса на природный газ в Иркутской области | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэнерго России, Правительство Иркутской области, публичное акционерное общество "Газпром", акционерное общество "Саянскхимпласт", публичное акционерное общество "Эн + ГРУП", заинтересованные организации | 2024 год |
| 4. | Анализ состояния геологической изученности минерально-сырьевой базы нефти и газа Сибирского федерального округа и перспектив ее наращивания | актуализация состояния геологической изученности | доклад в Правительство Российской Федерации | Минприроды России, Роснедра | 2024 год, далее - 1 раз в 3 года |
| 5. | Приведение в нормативное состояние и развитие автомобильной дороги А-331 "Вилюй" | повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности автомобильной дороги | доклад в Правительство Российской Федерации | Росавтодор, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2030 год |

### 8. Кластер "Уголь"

#### 8.1. Целевые показатели (ответственный - Минэнерго России)

| Наименование показателя |  | Единица измерения | 2022 год (факт) | 2026 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем добычи угля (с учетом увеличения вывоза через порты Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов) - всего | млн. тонн | 325,5 | 327 | 355 |
|  | в том числе коксующегося угля | млн. тонн | 70,1 (21,5 процента) | 72 (23 процента) | 89 (25 процентов) |
| (п. 1 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля обогащаемого угля в общем объеме его добычи | процентов | 46,2 | 50 | 61,3 |
| 3. | Объем инвестиций | млрд. рублей | 12,8 | 153 | 191 |
| (п. 3 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание рабочих мест | тыс. штук | 0,6 | 3 | 5 |
| (п. 4 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |

#### 8.2. Приоритетные инвестиционные проекты

| Наименование проекта |  | Количество рабочих мест, тыс. штук | Объем инвестиций, млрд. рублей | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство горно-обогатительного комплекса на Элегестском месторождении | 3 | 42 | Правительство Республики Тыва, акционерное общество "Тувинская энергетическая промышленная корпорация" | 2048 год |
| 2. | Строительство шахты с обогатительной фабрикой на Каа-Хемском месторождении, участки 1, 2, 3 | 1,262 | 52,8 | Правительство Республики Тыва, общество с ограниченной ответственностью "Тувинская горнорудная компания" | 2048 год |
| 3. | Освоение участка Центральный Западной части Улуг-Хемского угольного бассейна в Республике Тыва | 1,5 | 18,8 | Правительство Республики Тыва, общество с ограниченной ответственностью "УлугхемУголь" | 2048 год |
| 4. | Строительство угледобывающего комплекса на Межегейском месторождении Улуг-Хемского угольного бассейна | 1,5 | 11 | Правительство Республики Тыва, общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Межегейуголь" | 2030 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка обществом с ограниченной ответственностью "Разрез Богатырь" участка "Богатырь" Горловского угольного бассейна в Новосибирской области (освоение участка недр "Богатырь" Горловского бассейна) (I и II этапы) | 3,28 | 78,4 | Правительство Новосибирской области совместно с заинтересованными организациями | 2031 год |
| (п. 5 ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 6. | Освоение участка недр Чексинский Чексинского каменноугольного месторождения | 5,8 | 142,1 | Правительство Кемеровской области - Кузбасса, акционерное общество "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" | 2030 год |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция комплекса коксовых батарей (КБ-2) | 0,07 | 24,8 | Правительство Кемеровской области - Кузбасса, акционерное общество "ЕВРАЗ ЗСМК" | 2026 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство морского терминала на полуострове Таймыр Красноярского края и объектов, обеспечивающих его загрузку | 1,2 | 58,1 | Правительство Красноярского края, общество с ограниченной ответственностью "Северная звезда" | 2029 год |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 9. | Реализация комплексного проекта "Развитие Бейского каменноугольного кластера" (развитие участков каменноугольного месторождения со строительством обогатительного комплекса, строительство железнодорожного перехода от месторождения к станции Кирба со строительством железнодорожного моста через реку Абакан, разработка участков месторождения) | 1,5 | 109,5 | Правительство Республики Хакасия, общество с ограниченной ответственностью "Коулстар", акционерное общество "Русский уголь" | 2030 год |
| 10. | Освоение Жеронского каменноугольного месторождения (участки Жеронский и Зелиндинский) в Усть-Илимском районе Иркутской области | 0,688 | 8,73 | Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | 2036 год |
| (п. 10 введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 11. | Освоение Южного блока Мугунского месторождения | 109 | 1,4 | Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | 2026 год |
| (п. 11 введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 12. | Освоение Западной площади Мотовского участка Вознесенского месторождения | 143 | 2,3 | Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | 2037 год |
| (п. 12 введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |
| 13. | Освоение участков "Иретский" и "Северный" Голуметской угленосной площади | 340 | 1,9 | Правительство Иркутской области совместно с заинтересованными организациями | 2053 год |
| (п. 13 введен распоряжением Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |

#### 8.3. Мероприятия, обеспечивающие реализацию

проектов кластера

| Наименование мероприятия |  | Ожидаемый результат | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание механизма использования побочных продуктов производства, вторичных ресурсов, отходов угледобывающей промышленности | утверждение плана мероприятий по созданию системы и инфраструктуры использования побочных продуктов производства, вторичных ресурсов, отходов угледобывающей промышленности для производства продукции, направленного на реализацию инициативы "Экономика замкнутого цикла" | решение Правительства Российской Федерации | Минэнерго России, Минстрой России, Минприроды России, Минпромторг России, Минтранс России | 2024 год |
| 2. | Внедрение на месторождениях Кемеровской области - Кузбасса цифровой системы управления и мониторинга обращения с вскрышными (вмещающими) горными породами | цифровая система управления и мониторинга обращения с вскрышными (вмещающими) горными породами соответствует требованиям Федерального закона Российской Федерации от 14 июля 2022 г. N 343-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внедрена на месторождениях Кемеровской области - Кузбасса | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Кемеровской области - Кузбасса, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минприроды России, Роснедра, Росприроднадзор, Ростехнадзор | 2023 год |
| 3. | Подготовка доклада о вывозе угля в восточном и других направлениях на экспорт | отчет о ходе исполнения поручений Президента Российской Федерации в части вывоза угля, а также индикативного плана-графика вывоза угольной продукции на экспорт в восточном направлении, в том числе соглашений о взаимодействии по обеспечению перевозок железнодорожным транспортом угольной продукции, производимой на территориях регионов Российской Федерации между открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и правительствами угледобывающих регионов | доклад в Правительство Российской Федерации | Минтранс России, открытое акционерное общество "Российские железные дороги", Минэнерго России | 2024 год, далее - ежегодно |
| 4. | Разработка плана мероприятий по созданию государственной системы управления глубокой переработкой угля и углехимией | утверждение плана мероприятий, определение целевых показателей, характеризующих уровень развития указанной отрасли | распоряжение Правительства Российской Федерации | Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минобрнауки России | 2024 год |
| 5. | Инициирование проведения аукционов на право пользования недрами в целях разработки Жеронского каменноугольного месторождения (участки Жеронский, Зелендинский) в Усть-Илимском районе Иркутской области | проведение аукционов на право пользования участками недр, освоение месторождений | доклад в Правительство Российской Федерации | Правительство Иркутской области, Минэнерго России, Роснедра | 2036 год |
| (п. 5 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р; в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |  |  |  |

# Приложение

к распоряжению Правительства

Российской Федерации

от 16 октября 2023 г. N 2846-р

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОЕКТОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, УЧИТЫВАЕМЫХ В ПРИОРИТЕТНОМ

ПОРЯДКЕ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРЕЗИДИУМОМ (ШТАБОМ) ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ

КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 12(1) ПОЛОЖЕНИЯ

О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 МАЯ 2016 Г.

N 451 "О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р, от 27.06.2026 N 1643-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование объекта |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Онкологический диспансер в Новосибирской области на 800 коек | Правительство Новосибирской области, Минздрав России |
| 2. | Лечебный корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Городская клиническая больница N 34" | Правительство Новосибирской области, Минздрав России |
| 3. | Перинатальный центр в г. Горно-Алтайске | Правительство Республики Алтай, Минздрав России |
| 4. | Приемное отделение со стационарным отделением скорой помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница" | Правительство Иркутской области, Минздрав России |
| 5. | Акушерский реанимационный корпус областного государственного автономного учреждения здравоохранения "Братский перинатальный центр" | Правительство Иркутской области, Минздрав России |
| 6. | Радиологический корпус Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске | Правительство Иркутской области, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" |
| 7. | Филиал поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница N 1" на 1000 посещений в смену в г. Иркутске | Правительство Иркутской области, Минздрав России |
| 8. | Стационар на 436 коек государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Иркутская государственная областная детская клиническая больница" | Правительство Иркутской области, Минздрав России |
| 9. | Республиканский онкологический диспансер в г. Кызыле | Правительство Республики Тыва, Минздрав России |
| 10. | Республиканская детская больница в г. Кызыле | Правительство Республики Тыва, Минздрав России |
| 11. | Республиканская туберкулезная больница в г. Кызыле | Правительство Республики Тыва, Минздрав России |
| 12. | Единый центр скорой медицинской помощи | Правительство Республики Тыва, Минздрав России |
| 13. | Спортивно-культурный центр в пгт. Каа-Хем | Минспорт России, Минстрой России, Правительство Республики Тыва |
| 14. | Республиканский клинический онкологический диспансер | Правительство Республики Хакасия, Минздрав России |
| 15. | Республиканская клиническая инфекционная больница | Правительство Республики Хакасия, Минздрав России |
| 16. | Реконструкция объекта спортивного комплекса "Саяны" | Минспорт России, Правительство Республики Хакасия |
| 17. | Ледовая арена в жилом районе "Арбан" | Минспорт России, Правительство Республики Хакасия |
| 18. | Многопрофильная детская больница в г. Красноярске на 640 коек | Правительство Красноярского края, Минздрав России |
| 19. | Поликлиника в Свердловском районе г. Красноярска с инженерными сетями на 600 посещений в смену | Правительство Красноярского края, Минздрав России |
| 20. | Поликлиника в мкр. "Северный" г. Красноярска на 500 посещений в смену | Правительство Красноярского края, Минздрав России |
| 21. | Операционный корпус по ул. Булатова, д. 105, г. Омск | Правительство Омской области, Минздрав России |
| 22. | Лечебный корпус на 120 мест с поликлиникой на 900 посещений в смену | Правительство Омской области, Минздрав России |
| 23. | Взрослый инфекционный стационар | Правительство Омской области, Минздрав России |
| 24. | Капитальный ремонт здания спортивно-концертного комплекса им. В. Блинова | Правительство Омской области, Минспорт России |
| 25. | Строительство спортивного зала "Центр тяжелой атлетики в спортивно-оздоровительном комплексе "Училище олимпийского резерва", г. Ангарск | Правительство Иркутской области, Минспорт России |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |
| 26. | Строительство спортивного комплекса с ледовой ареной для керлинга и стрелковым тиром в г. Иркутске | Правительство Иркутской области, Минспорт России |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.06.2026 N 1643-р) |  |  |
| 27. | Реконструкция с элементами реставрации объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 13, с его приспособлением для использования государственным автономным учреждением культуры "Иркутский областной Театр Юного Зрителя им. А. Вампилова" | Правительство Иркутской области, Минкультуры России |
| 28. | Реконструкция педиатрического стационара на 180 коек бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городской клинический перинатальный центр" | Правительство Омской области, Минздрав России |
| (п. 28 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |
| 29. | Реконструкция краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства" | Правительство Алтайского края, Минздрав России |
| (п. 29 введен распоряжением Правительства РФ от 04.09.2025 N 2448-р) |  |  |